Отчет по муниципальной программе

«Переселения граждан из аварийного жилищного фонда в

Вожегодском  муниципальном районе на 2019-2025 годы»

за 2022 год

В рамках программы планируется реализация следующего основного мероприятия:

- Реализация регионального проекта  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ответственный исполнитель муниципальной программы-

администрация Вожегодского муниципального округа

Глава Вожегодского

муниципального округа                                 _______________С.Н. Семенников

Отчет подготовил:

Эксперт управления строительства

и инфраструктуры Вожегодского

муниципального округа                                          ___________А.А.Басова

п. Вожега

2023 год

Главной целью программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде Вожегодского муниципального округа.

Задачи программы:

1. Обеспечение переселяемых граждан благоустроенным жильем за счет жилищного малоэтажного строительства и путем приобретения на вторичном рынке жилья.

2. Сокращение объемов существующего в настоящее время на территории Вожегодского муниципального округа  аварийного жилищного фонда.

3. Наращивание объемов нового жилищного строительства в Вожегодском муниципальном округа.

В результате реализации программы необходимо расселить 42 многоквартирных дома общей площадью  6277,10кв.м. переселить 328 чел.

1.По 1этапу(2019-2020)

а. Расселено 22 жилых помещения.

б. Переселено 44чел.

в.  Расселенная площадь составляет 849 кв.м.

2. По 2 этапу (2020-2021 годы) областной адресной программы № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 1 апреля 2019 года № 322 (далее – областная программа по переселению № 8), муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вожегодском районе на 2019 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации Вожегодского муниципального района от 10 июля 2019 года № 503 (с изменениями) (далее – муниципальная программа) включены 5 аварийных домов, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу в связи с фактическим износом в процессе их эксплуатации, площадью 733,3 квадратных метров, в которых проживает 43 человека.

- п. Вожега, ул. Транспортная, д. 9, кв.1 – 4 (4 чел.);

- д. Большая Климовская, д. 108 (18 чел.);

- п. Вожега, ул. Октябрьская, д. 9 (14 чел.);

- п. Кадниковский, ул. Зеленая, д. 9 (2 чел.);

- п. Кадниковский, ул. Северная, д. 8 (4 чел.).

Объем финансирования муниципальной программы на 2 этап (2020-2021 годы) составил 27 102 112 рубля 21 копейка, в том числе: за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 26 017 305, рублей 60 копеек, за счет средств областного бюджета – 1 084 054 рубля 40 копеек, местного бюджета – 752 рубля 21 копейка.

В соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.), в 2021 году осуществлена закупка 5 жилых помещений (квартир) на вторичном рынке. Расселено 10  человек (5 семей).

Заключены муниципальные контракты «Приобретение жилья (квартиры) по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вожегодском муниципальном районе на 2020-2021 годы»:

- Реестровый номер контракта: №01303000120210000160001 от 06.04.2021 года, цена контракта составляет 756 000,00 (семьсот пятьдесят шесть тысяч рублей), предмет контракта квартира по адресу: п. Вожега, ул. Советская, д.9а, кв. 9, общей площадью 41 кв.м.  Жилое помещение предоставлено по договору социального найма гражданам, правообладатель Вожегодский муниципальный район, кадастровый номер 35-35-18/008/2010-019. Жилье приобретено для Соболева В.С. Расселяемая площадь 22,8 кв.м., 1 человек.

- Реестровый номер контракта: 01303000120210000170001 от 06.04.2021 года, цена контракта составляет 805000,00 (восемьсот пять тысяч рублей), предмет контракта квартира по адресу: п. Вожега, ул. Октябрьская, д. 40а, кв. 28, общей площадью 31,7 кв.м. Жилое помещение предоставлено по договору социального найма гражданам, правообладатель Вожегодский   муниципальный район, кадастровый номер 35:06:0103004:174-35/006/2017-2. Жилье приобретено для Волковой Е.Н. проживающей в доме № 9, кв. 7, ул. Октябрьская, п. Вожега, жилое помещение предоставлено по договору социального найма. Расселяемая площадь 22,2 кв.м., 1 человек.

- Реестровый номер контракта: № 01303000120210000260001  от 02.08.2021 г., цена контракта составляет 1 000 000,00 (один миллион рублей), предмет контракта квартира по адресу: Вологодская область, Вожегодский район, п. Кадниковский, ул. Спортивная, д. 10 б, кв. 10,  общей площадью 41,6 кв.м. Жилое помещение предоставлено по договору социального найма гражданам, правообладатель Вожегодский муниципальный район, кадастровый номер 35:06:0502003:831. Жилье приобретено для семьи Лопотовых, состоящей из 4-х человек, проживающие по адресу: Вологодская область, Вожегодский район, п. Кадниковский, ул. Северная, д. 8, кв. 3, расселяемая площадь - 61,1 кв.м.

- Реестровый номер контракта: № 01303000120210000320001  от 28.10.2021 г., цена контракта составляет 1 075 000,00 (один миллион семьдесят пять тысяч рублей), предмет контракта квартира по адресу: Вологодская область, Вожегодский район, п. Кадниковский, ул. Спортивная, д. 10 б, кв. 13,  общей площадью 51,7 кв.м. Жилое помещение предоставлено по договору социального найма гражданам, правообладатель Вожегодский муниципальный район, Запись в ЕГР регистрации № 35:06:0502003:834-35/006/2017-1. Жилье приобретено для семьи Рябковой Н.И., состоящей из 2-х человек, проживающие по адресу: Вологодская область, Вожегодский район, п. Кадниковский, ул. Чернышевского, д. 9, кв. 3, расселяемая площадь – 68,3 кв.м.

- Реестровый номер контракта: № 01303000120210000340001  от 22.11.2021 г., цена контракта составляет 700 000,00 (семьсот тысяч рублей), предмет контракта квартира по адресу: Вологодская область, Вожегодский район, п. Кадниковский, ул. Спортивная, д. 10 б, кв. 5,  общей площадью 42,6 кв.м. Жилое помещение предоставлено по договору социального найма гражданам, правообладатель Вожегодский муниципальный район, Запись в ЕГР регистрации № 35:06:0502003:826-35/070/2021-6. Жилье приобретено для семьи Орловой В.А., состоящей из 1-х человека, проживающей по адресу: Вологодская область, Вожегодский район, п. Кадниковский, ул. Транспортная, д. 30, кв. 2, расселяемая площадь – 30,7 кв.м.

В декабре 2021 года завершен 2 этап программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы», выполнение в полном объеме.

В рамках 4 и 5 этапа (2022 – 2024)  подлежат расселению:

- п. Кадниковский – 13 многоквартирных домов, 32 жилых помещения, расселяемая площадь 1064,4 кв.м., количество граждан, подлежащих расселению, составляет 72 человека (32 семьи);

Срок передачи квартир гражданам планируется провести до 31 марта 2023 года.

- п. Вожега - 15 многоквартирных  домов, 80 жилых помещений, расселяемая площадь 3 586,5  кв.м., количество граждан, подлежащих расселению, составляет 158 человек (79 семей).

- п. Ючка – 1 многоквартирный дом, 2 жилых помещения, расселяемая площадь 82,8  кв.м., количество граждан, подлежащих расселению, составляет 6 человек (2 семьи).

Список расселенного и предоставленного жилищного фонда за 2022 год:

- Реестровый номер контракта: 01303000120220000950001 от 21.11.2022 года, цена контракта 1 335 996,00, предмет контракта квартира по адресу: п.Вожега, ул. Октябрьская, д. 40а, кв. 28, общей площадью 31,7 кв.м. Правообладатель Вожегодский муниципальный район. Жилое помещение предоставлено по договору социального найма гражданам Ексаренко И.В., проживающим в доме № 19, кв. 2, ул. Зеленая, п. Кадниковский. Расселяемая площадь 32,1 кв.м., 2 человека.

- Реестровый номер контракта: 01303000120220000920001 от 21.11.2022 года, цена контракта 1 494 300,00, предмет контракта квартира по адресу: п.Вожега, ул. Советская, д. 9а, кв. 1, общей площадью 29,3 кв.м. Правообладатель Вожегодский муниципальный район. Жилое помещение предоставлено Пановой С.Н. по договору социального найма гражданам, проживающим в доме № 7, кв. 4, ул. Парковая, п. Кадниковский. Расселяемая площадь 32,1 кв.м., 1 человек.

- Реестровый номер контракта: 01303000120220000940001 от 21.11.2022 года, цена контракта 1 676 909,59, предмет контракта квартира по адресу: п.Вожега, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 14, общей площадью 40,9 кв.м. Жилое помещение предоставлено по договору мены  жилых помещений граждаке Хованской Т.А., проживающим в доме № 19, кв. 3, ул. Зеленая, п. Кадниковский. Расселяемая площадь 40,4 кв.м., 1 человек.

-Реестровый номер контракта: 01303000120220000930001 от 21.11.2022 года, цена контракта 1 426 803,55 предмет контракта квартира по адресу: п.Вожега, ул. Путейская, д. 3, кв. 10, общей площадью 52,3 кв.м. Жилое помещение предоставлено Воюевой Г.В.по договору мены жилых помещений гражданам, проживающим в доме № 11, кв. 2, ул. Чернышевского, п. Кадниковский. Расселяемая площадь 43,0 кв.м., 1 человек.

- Реестровый номер контракта: 01303000120220000910001 от 21.11.2022 года, цена контракта 1 494 300,00, предмет контракта квартира по адресу: п.Кадниковский, ул. Спортивная, д. 10б, кв. 6, общей площадью 42,1 кв.м. Правообладатель Вожегодский муниципальный район. Жилое помещение предоставлено Вознюк Н.Н. по договору социального найма гражданам, проживающим в доме № 7, кв. 2, ул. Парковая, п. Кадниковский. Расселяемая площадь 29,3 кв.м., 3 человек.

-Реестровый номер контракта: 01303000120220001010001 от 25.11.2022 года, цена контракта 999 600, предмет контракта квартира по адресу: п.Кадниковский ул. Завокзальная, д. 5, кв. 2, общей площадью 30,2 кв.м. Правообладатель Вожегодский муниципальный район. Жилое помещение предоставлено Полетаевой Л.Н. по договору социального найма гражданам, проживающим в доме № 30 кв. 1, ул. Зеленая, п. Кадниковский. Расселяемая площадь 19,6 кв.м., 2 человека.

-Реестровый номер контракта: 01303000120220001010001 от 25.11.2022 года, цена контракта 1 606 500,00 предмет контракта квартира по адресу: п.Вожега, ул. Октябрьская, д. 65а, кв. 14, общей площадью 46,5 кв.м. Правообладатель Вожегодский муниципальный район. Жилое помещение предоставлено Коротееву А.А. по договору социального найма гражданам, проживающим в доме № 19, кв. 1, ул. Зеленая, п. Кадниковский. Расселяемая площадь 31,5 кв.м., 1 человек.

-Реестровый номер контракта: 01303000120220001020001 от 25.11.2022 года, цена контракта 1 560 600,00, предмет контракта квартира по адресу: п.Вожега, ул. Октябрьская, д. 65, кв. 7, общей площадью 30,6 кв.м. Правообладатель Вожегодский муниципальный район. Жилое помещение предоставлено Симачеву С.П. по договору социального найма гражданам, проживающим в доме № 15, кв. 2, ул. Северная, п. Кадниковский. Расселяемая площадь 31,4 кв.м., 1 человек.

- Реестровый номер контракта: 01303000120220000900001 от 21.11.2022 года, цена контракта 2 769 300,00, предмет контракта квартира по адресу: п.Вожега, ул. Октябрьская, д. 44, кв. 4, общей площадью 57,6 кв.м. Правообладатель Вожегодский муниципальный район. Жилое помещение предоставлено Хареву Е.Л. по договору социального найма гражданам, проживающим в доме № 1, кв. 1, д.Малая Климовская. Расселяемая площадь 54,3 кв.м., 1 человек.

-Реестровый номер контракта: 01303000120220000890001 от 21.11.2022 года, цена контракта 2 502 468,00, предмет контракта квартира по адресу: п.Вожега, ул. Октябрьская, д. 45а, кв. 3, общей площадью 61,1 кв.м. Правообладатель Вожегодский муниципальный район. Жилое помещение предоставлено Акимова Ю.С. по договору социального найма гражданам, проживающим в доме № 9а, кв. 1, ул.Кооперативная , п.Вожега. Расселяемая площадь 56,4 кв.м., 2 человека.

-Реестровый номер контракта: 01303000120220000990001 от 25.11.2022 года, цена контракта 1 217 966,4 предмет контракта квартира по адресу: п.Вожега, ул. Транспортная, д. 37, кв. 1, общей площадью 35,9 кв.м. Правообладатель Вожегодский муниципальный район. Жилое помещение предоставлено Соболева Е.В. по договору социального найма гражданам, проживающим в доме № 4, кв. 1, ул.Рабочая, п. Вожега. Расселяемая площадь 27,5 кв.м., 4 человека.

-Реестровый номер контракта: 01303000120220001050001 от 02.12.2022 года, цена контракта 2 096 100,00, предмет контракта квартира по адресу: п.Вожега, ул. Октябрьская, д. 65, кв. 5, общей площадью 41,1 кв.м. Правообладатель Вожегодский муниципальный район. Жилое помещение предоставлено Ольховский Н.Н.. по договору социального найма гражданам, проживающим в доме № 27, кв. 2, ул.Октябрьская, п.Вожега. Расселяемая площадь 47,0 кв.м., 1 человек.

-Реестровый номер контракта: 01303000120220001060001 от 02.12.2022 года, цена контракта 2 325 600,00 предмет контракта квартира по адресу: п.Вожега, ул. Октябрьская, д. 65а, кв. 7, общей площадью 46,2 кв.м. Правообладатель Вожегодский муниципальный район. Жилое помещение предоставлено Поляков А.В. по договору социального найма гражданам, проживающим в доме № 27, кв. 1, ул.Октябрьская , п.Вожега. Расселяемая площадь 45,6 кв.м., 1 человек.

-Реестровый номер контракта: 01303000120220001040001 от 02.12.2022 года, цена контракта 2 502 468,00 предмет контракта квартира по адресу: п.Вожега, ул. Хватова, д. 7, кв. 49, общей площадью 30,9 кв.м. Правообладатель Вожегодский муниципальный район. Жилое помещение предоставлено Родионову Д.А. по договору социального найма гражданам, проживающим в доме № 16, кв. 4, ул.Рабочая , п.Вожега. Расселяемая площадь 33,4 кв.м., 1 человек.

-Реестровый номер контракта: 01303000120220001030001 от 02.12.2022 года, цена контракта 3 187 500,00 предмет контракта квартира по адресу: п.Вожега, ул. Хватова, д. 7, кв. 39, общей площадью 67,8 кв.м. Правообладатель Вожегодский муниципальный район. Жилое помещение предоставлено Любимовой Н.Г. по договору социального найма гражданам, проживающим в доме № 15, кв. 5, ул.Заводская , п.Вожега. Расселяемая площадь 61,1 кв.м., 3 человек.

-Реестровый номер контракта: 01303000120220001070001 от 12.12.2022 года, цена контракта 1 670 235,20 предмет контракта квартира по адресу: п.Вожега, ул. Кузнецова, д. 7а, кв. 3, общей площадью 52,4 кв.м. Правообладатель Вожегодский муниципальный район. Жилое помещение предоставлено Шилов В.П. по договору социального найма гражданам, проживающим в доме № 9а, кв. 2, ул.Кооперативная , п.Вожега. Расселяемая площадь 56,3 кв.м., 1 человек.

-Реестровый номер контракта: 01303000120220000980001 от 25.11.2022 года, цена контракта 1 486 692,11 предмет контракта квартира по адресу: п.Вожега, ул. Путейская, д. 1, кв. 3, общей площадью 53,6 кв.м. Правообладатель Вожегодский муниципальный район. Жилое помещение предоставлено Новиков А.А. по договору социального найма гражданам, проживающим в доме № 1, кв. 2, д.Малая Климовская. Расселяемая площадь 52,6 кв.м., 2 человека.

-Реестровый номер контракта: 01303000120220000960001 от 21.11.2022 года, цена контракта 1 479 316,97 предмет контракта квартира по адресу: п.Вожега, ул. Путейская, д. 1, кв. 1, общей площадью 68,0 кв.м. Правообладатель Вожегодский муниципальный район. Жилое помещение предоставлено Копытовой Т.С. по договору социального найма гражданам, проживающим в доме № 15, кв. 6, ул.Заводская, п.Вожега. Расселяемая площадь 62,5 кв.м., 2 человек.

В 2022 году заключено 24 муниципальных контракта с ООО «МакроМир» на покупку 24 жилых помещений для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в п.Кадниковский со сроком передачи квартир до 31.03.2023 года.

Реализация  программы  планируется завершению до 1 декабря 2024 года.

- Таблица 3

Форма

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального района, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
|  | нет | нет |  | нет |

- Таблица 4

Форма

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Вожегодского муниципального района № 580 от 11.10.2022 | О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 10.07.2019 года № 503 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вожегодском муниципальном районе на 2019-2025 годы» | В связи с уточнением целевых показателей переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. |

- Таблица 5

Форма

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вожегодском муниципальном районе на 2023 – 2027 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение помещений (квартир) на вторичном рынке, количество квадратных метров расселенного аварийного фонда | кв.м. | 204,7 | 753,7 | 753,7 |  |
| 2 | Ввод в эксплуатацию муниципального жилищного фонда | кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество расселяемых аварийных домов | Ед. | 5 | 4 | 4 |  |
| 4 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Чел. | 10 | 31 | 31 |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 6

Форма

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация Вожегодского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 753,7 | 753,7 | нет |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

- Таблица 7

Форма

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального района на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского района

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | всего, в том числе | 151444,1 | 63959,1 | 42,2 | ЛБО перенесены на 2023 год |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 72474,4 | 43505,1 | 60,0 | ЛБО перенесены на 2023 год |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 78964,7 | 20449,0 | 25,9 | ЛБО перенесены на 2023 год |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | всего, в том числе | 151444,1 | 63959,1 | 42,2 | ЛБО перенесены на 2023 год |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 72474,4 | 43505,1 | 60,0 | ЛБО перенесены на 2023 год |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 78964,7 | 20449,0 | 25,9 | ЛБО перенесены на 2023 год |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального района на 31 декабря отчетного года

<**> Кассовые расходы