Отчет

по муниципальной программе

«Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального района на 2015-2025 годы» за 2022 год.

| Ответственный исполнитель - Руководитель администрации Вожегодского муниципального района | администрация Вожегодского муниципального округа Первов Евгений Вячеславович 8 (81744) 2-19-84 |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник Управления инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального района |  | Совкова Анастасия Сергеевна 8 (81744) 2-14-22 |
| Заведующий отделом природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Вожегодского муниципального района |  | Филина Ксения Сергеевна 8 (817 44) 2-23-85 filinaks@vozhega.ru |

п. Вожега

13.03.2023г.

Пояснительная записка

к отчету  о выполнении муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального района на 2015-2025 годы» за 2022 год.

В 2022 году работа отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды была направлена на выполнение природоохранных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Водоснабжение и водоотведение сельских поселений Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы».

Расходы по программе в сумме 99 689,2 тысяч рублей реализованы в объеме 99%.

в 2022 году были ликвидированы несанкционированные свалки:

- дер. Бекетовская сельского поселения Бекетовское общей площадью 0,4 га;

- дер. Сенькинская сельского поселения Явенгское общей площадью 0,5 га;

- дер. Савинская сельского поселения Тигинское общей площадью 0,5 га;

- дер. Поповка сельского поселения Мишутинского общей площадью 0,5 га.

Также по данному мероприятию было израсходовано 10,0 тыс. руб. на ликвидацию навала мусора в Бекетовском с/п.

- 25,0. руб., предусмотренные основным мероприятием 4 «Экологическое информирование и образование населения» израсходованы в полном объеме. Среди них было израсходовано 17,04 тыс. руб. на приобретение призов участникам районного конкурса «Фотографии водных пейзажей Вожегодского края» и районного фестиваля детских экологических театров «В гармонии с природой».

- на благоустройство объектов, находящихся в собственности Вожегодского муниципального района израсходовано 8 тыс. руб. – основное мероприятие 6;

- по основному мероприятию F5 «Реализация национального проекта «Чистая вода» на реконструкцию системы водоснабжения п. Вожега (в рамках выполнения работ по улучшению качества питьевого водоснабжения населения поселка Вожега Вологодской области) было израсходовано 97 013 781,81 тыс. руб., из них:

92 201 934, 71 – федеральный бюджет,

3 841 747, 28 – областной бюджет,

970 099,82 тыс. руб. – местный бюджет.

Задачами на 2023 год является реализация мероприятий в соответствии с финансовым обеспечением муниципальной программы.

Таблица 1

Форма

Форма мониторинга реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Краткое описание полученного непосредственного результата | Финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета (тыс.руб.) <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета |  |  | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |
|  |  |  | предусмотрено на отчетный год | Кассовые расходы за 9 месяцев | предусмотрено на отчетный год | Кассовые расходы за 9 месяцев | предусмотрено на отчетный год |  | Кассовые расходы за 9 месяцев |  | предусмотрено на отчетный год |  | Кассовые расходы за 9 месяцев | предусмотрено на отчетный год | Кассовые расходы за 9 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального района на 2015-2025 годы |  | 9 480,9 | 31,0 | 725,0 | 31,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7 933,0 | 0,0 | 822,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.Предотвращение загрязнения окружающее среды отходами производства и потребления | Администрация Вожегодского муниципального района |  | 664,1 | 0,0 | 664,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.Особо охраняемые природные территории местного значения Вожегодского муниципального района | Администрация Вожегодского муниципального района |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. Экологическое информирование и образование населения | Администрация Вожегодского муниципального района |  | 30,0 | 16,0 | 30,0 | 16,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6. Благоустройство и озеленение объектов, находящихся в собственности Вожегодского муниципального района | Администрация Вожегодского муниципального района |  | 13,5 | 0,0 | 13,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8. Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Администрация Вожегодского муниципального района |  | 180,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 180,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 9. Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Вожегодского муниципального района | Администрация Вожегодского муниципального района |  | 99,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 99,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 11 Выполнение работ для улучшения качества воды в поселке Вожега Вологодской области | Администрация Вожегодского муниципального района |  | 8 478,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7 653,1 | 0,0 | 822,9 | 0,0 |

--------------------------------

<*> Заполняется в соответствии с муниципальной программой на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Таблица 2

Форма

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального района на 2015-2025 годы» за 2021 год.

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Обоснование значения показателя (индикатора), существующие тенденции и риски в сфере реализации муниципальной программы, возможные причины недостижения планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального района на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |
| 1 | Количество обустроенных объектов размещения отходов | Ед. | 0 | 0 | Нет |
| 2 | Количество ликвидированных свалок | Ед. | 3 | 1 | Нет |
| 3 | Количество обустроенных родников и колодцев | Ед. | 17 | 17 | Нет |
| 4 | Количество коллективов, принявших участие в фестивале детских экологических театров | Ед. | 6 | 6 | Нет |
| 5 | Количество благоустроенных особо охраняемых природных территорий | Ед. | 1 | 1 | Нет |
| 6 | Разработка проектной документации в области охраны атмосферного воздуха | Ед. | 0 | 0 | Нет |
| 7 | Количество благоустроенных и озелененных территорий | Ед. | 3 | 3 | Нет |
| 8 | Площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами | га | 0 | 0 | Нет |
| 9 | Процент использования выделенных средств на ремонт и содержание скотомогильников | % | 100 | 100 | Нет |
| 10 | Количество отловленных животных без владельцев | Ед. | 9 | 9 | Нет |

».

- Таблица 3

Форма

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального района, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

- Таблица 4

Форма

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Вожегодского муниципального района № 283 от 04.05.2022 | «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы; | «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложены в новой редакции; Приложение №2 Программы изложено в новой редакции. |
| 2. Постановление администрации Вожегодского муниципального района № 534 от 13.09.2022 | «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы; | «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложены в новой редакции; Приложение №2 Программы изложено в новой редакции. |
| 3. Постановление администрации Вожегодского муниципального района № 642 от 14.11.2022 | «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы; | «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложены в новой редакции; Приложение №2 Программы изложено в новой редакции. |
| 4. Постановление администрации Вожегодского муниципального района №818 от 28.12.2022 | «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы; | паспорта Программы изложены в новой редакции; Приложение №2 Программы изложено в новой редакции. |

- Таблица 5

Форма

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального района на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество обустроенных объектов размещения отходов | Ед. | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 2 | Количество ликвидированных свалок | Ед. | 0 | 4 | 4 | Нет |
| 3 | Количество обустроенных родников и колодцев | Ед. | 19 | 19 | 19 | Нет |
| 4 | Количество коллективов, принявших участие в фестивале детских экологических театров | Ед. | 5 | 5 | 5 | Нет |
| 5 | Количество благоустроенных особо охраняемых природных территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 6 | Разработка проектной документации в области охраны атмосферного воздуха | Ед. | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 7 | Количество благоустроенных и озелененных территорий поселений | Ед. | 3 | 3 | 3 | Нет |
| 8 | Площадь земельных участков, обработанных химических и (или) механическим способами | Га | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 9 | Процент использования выделенных средств на ремонт и содержание скотомогильников | % | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 10 | Количество отловленных животных без владельцев | Ед. | 9 | 9 | 9 | Нет |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 6

Форма

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления | Администрация Вожегодского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Ликвидация несанкционированных свалок | Ликвидированы 4 несанкционированных свалок | нет |
| 4 | Экологическое информирование и образование населения |  | январь | декабрь | январь | декабрь | Проведение конкурса | Проведение конкурса | нет |
| 6 | Благоустройство и озеленение объектов, находящихся в собственности Вожегодского муниципального района | Администрация Вожегодского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Благоустройство и озеленение территорий | Благоустройство и озеленение территорий | нет |
| 8 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Администрация Вожегодского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Процент скотомогильников, которые соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов согласно актам обследования – 100% | Процент скотомогильников, которые соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов согласно актам обследования – 100% | нет |
| 9 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Вожегодского муниципального района | Администрация Вожегодского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Отлов и содержание 9 животных без владельцев | Отлов и содержание 9 животных без владельцев | нет |
| 11 | Выполнение работ для улучшения качества воды в поселке Вожега Вологодской области | Администрация Вожегодского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

- Таблица 7

Форма

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального района на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского района

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального района на 2015-2025 годы» | всего, в том числе | 99 689,2 | 99 622,7 | 99 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 2 223,0 | 2 223,0 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 92 201,9 | 92 201,9 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4 227,7 | 4 227,7 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 1 036,6 | 970,1 | 94 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1 | Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления | всего, в том числе | 2 190,0 | 2 190,0 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 2 190,0 | 2 190,0 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2 | Охрана и рациональное использование водных ресурсов | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3 | Особо охраняемые природные территории местного значения Вожегодского муниципального района | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 15,0 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4 | Экологическое информирование и образование населения | всего, в том числе | 25,0 | 25,0 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 25,0 | 25,0 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 5 | Охрана атмосферного воздуха | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 6 | Благоустройство и озеленение объектов, находящихся в собственности Вожегодского муниципального района | всего, в том числе | 8,0 | 8,0 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 8,0 | 8,0 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 7 | Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского, химическими и (или) механическими способами | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 8 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных | всего, в том числе | 286,6 | 286,6 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 286,6 | 286,6 | 100 |  |
| Основное мероприятие 9. | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Вожегодского муниципального района | всего, в том числе | 99,3 | 99,3 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 99,3 | 99,3 | 100 |  |
| Основное мероприятие 10 | Передача полномочий в части организации в границах городского поселения водоснабжения и водоотведения (разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта питьевого водоснабжения; оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта питьевого водоснабжения) | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 11 | Выполнение работ для улучшения качества воды в поселке Вожега Вологодской области | всего, в том числе | 66,5 | 0,0 | 0 | Оплата по договору за технологическое присоединение |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 66,5 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие F5 Реализация национального проекта «Чистая вода» | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» | всего, в том числе | 97 013,8 | 97 013,8 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 92 201,9 | 92 201,9 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3 841,8 | 3 841,8 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 970,1 | 970,1 | 100 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

--------------------------------

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального района на 31 декабря отчетного года

<**> Кассовые расходы