Отчет по муниципальной программе

«Развитие транспортной инфраструктуры на территории Вожегодского муниципального района на 2017-2021 годы и с перспективой до 2025 года»

за 2022 год

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| --- | --- |
| Начальник управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Герасимова Елена Александровна 8(817 44) 2-20-66 |
| Ответственный за разработку - |  |
| Эксперт управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Кокорюлин Анатолий Алексеевич 8(817 44) 2-21-97 |

| Глава Вожегодского муниципального округа | С.Н. Семенников |
| --- | --- |

| Начальник управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Е.А.Герасимова |
| --- | --- |
| Отчет подготовил: |  |
| Эксперт управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | А.А. Кокорюлин 8(817 44) 2-21-97 |

п. Вожега

2023

На 30 декабря 2022 года протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Вожегодского муниципального района составляет - 887,8 км, в том числе:

- автомобильных дорог Вологодской области – 472, 8 км (53,3%);

- автомобильных дорог Вожегодского муниципального района – 415,0 км (46,7 %);

За 2022 год объем средств на содержание и ремонт автомобильных дорог составил:

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 30,784 млн. рублей (без учета капитального ремонта и реконструкции),

В том числе:

- на содержание и ремонт автомобильных дорог Вожегодского муниципального района 11,988 млн. руб.

- выполнен «Ремонт улично-дорожной сети п. Вожега Вожегодского городского поселения Вожегодского муниципального района Вологодской области» общей протяженностью 960 метров (ул. Связи – 130 м., ул. Хватова – 490 м., ул. Новинки – 340 м.) на общую сумму 14,255 млн. руб.

- выполнены работы по восстановлению наиболее разрушенных участков дорог в рамках содержания автомобильных дорог муниципального значения в сельских поселениях Бекетовское, Кадниковское, Мишутинское, Нижнеслободское, Тигинское, Явенгское, Ючкинское, Явенгское, Вожегодское городское поселение Вожегодского муниципального района общей протяженностью 31,27 км. на общую сумму 4,541 млн. руб.

В связи с исполнением функций по организации регулярных пассажирских перевозок в 2022 году осуществлялись перевозки по 7 муниципальным маршрутам: «Вожега–Воскресенкое», «Вожега-Мишутино (Озерный)», «Вожега-Яхренга», «Вожега-Коротыгинская», «Вожега-Бекетово42», «Вожега-Кадниковский», «Вожега-Явенга». Произведено 1192 рейса и перевезено 4695 пассажиров. Выполнены работы по установке громкоговорителей на транспортные средства: ПАЗ 32053-70-22 места, ГАЗ -32213-13 мест, ГАЗ А65R33-16 мест, FORD Transit-17 мест. Из бюджета Вожегодского муниципального района в 2022 году направлено 190,7 тыс.руб.

В 2022 году выполнены целевые индикаторы программы.

- Таблица 3

Форма

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального района, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
|  | нет | нет |  | нет |

- Таблица 4

Форма

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Вожегодского муниципального района на 2017-2021 годы и с перспективой до 2025 года» за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 21.04.2022 № 248 | Изменение обьемов финансирования программы, сведения о целевых показателях | О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 11 ноября 2016 года № 533 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального района на 2017-2021 годы и с перспективой до 2025 года» |
| 2. 09.09.2021 № 526 | Изменение обьемов финансирования программы, сведения о целевых показателях | О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 11 ноября 2016 года № 533 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального района на 2017-2021 годы и с перспективой до 2025 года» |
| 3. 24.11.2022 № 667 | Изменение обьемов финансирования программы, сведения о целевых показателях | О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 11 ноября 2016 года № 533 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального района на 2017-2021 годы и с перспективой до 2025 года» |

- Таблица 5

Форма

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | % | 92,8 | 92,8 | 92,8 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 414,8965 | 414,8965 | 414,8965 |  |
|  | Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети | км | 1,2644 | 0,960 | 0,960 |  |
|  | Подпрограмма2 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) Доля населения проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного и железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % | 2,16 | 2,16 | 2,16 |  |
|  | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) Сокращение основного показателя регионального проекта «Количество погибших в ДТП, человек на 100 тысяч населения не превышающей к 2024 году – 3,14 | Ед. | 8 | 8 | 3 |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 6

Форма

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Вожегодского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 414,8965 | 414,8965 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4.2 Ремонт наиболее разрушенных участков улично-дорожной сети п.Вожега | Администрация Вожегодского муниципального района | 01.05.2022 | 01.10.2022 | 01.05.2022 | 01.10.2022 | 0,960 | 0,960 |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

- Таблица 7

Форма

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального района на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского района

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Вожегодского муниципального района на 2017-2019 годы и с перспективой до 2026 года» | всего, в том числе | 33 767,6 | 33 739,9 | 99,9 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 12 192,9 | 12 172,6 | 99,8 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 21 574,7 | 21 567,3 | 99,9 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Вожегодского муниципального района | всего, в том числе | 30 724,0 | 30 696,3 | 99,9 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 11 974,0 | 11 953,7 | 99,8 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 18 750,0 | 18 742,6 | 99,9 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Осуществление дорожной деятельности | всего, в том числе | 30 724,0 | 30 696,4 | 99,9 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 11 974,0 | 11 953,8 | 99,8 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 18 750,0 | 18 742,6 | 99,9 | Экономия в результате проведения аукциона |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |

| Подпрограмма 2 | Транспортное обслуживание Вожегодского муниципального района | всего, в том числе | 3 015,4 | 3 015,3 | 99,9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 190,7 | 190,6 | 99,9 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2 824,7 | 2 824,7 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым маршрутам | всего, в том числе | 3 015,4 | 3 015,3 | 99,9 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 190,7 | 190,6 | 99,9 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2 824,7 | 2 824,7 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |

| Подпрограмма 3 | Пропаганда безопасности дорожного движения | всего, в том числе | 28,2 | 28,2 | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 28,2 | 28,2 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 | Организация занятий с детьми по основам безопасности поведения на улицах и дорогах, в том числе: - обеспечение методической литературой «уголков БДД» общеобразовательных учреждений | всего, в том числе | 14,0 | 14,0 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 14,0 | 14,0 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2 | Организация и участие в районных и областных соревнованиях по БДД | всего, в том числе | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3 | Обучение водителей школьных автобусов | всего, в том числе | 4,2 | 4,2 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 4,2 | 4,2 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального района на 31 декабря отчетного года

<**> Кассовые расходы