Отчет

по муниципальной программе

«Водоснабжение и водоотведение сельских поселений Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы» за 2022 год.

| Ответственный исполнитель - Руководитель администрации Вожегодского муниципального района | администрация Вожегодского муниципального округа Первов Евгений Вячеславович 8 (81744) 2-19-84 |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующий отделом природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Вожегодского муниципального района |  | Филина Ксения Сергеевна 8 (817 44) 2-23-85 filinaks@vozhega.ru |

п. Вожега

13.03.2023г.

Пояснительная записка

к отчету  о выполнении муниципальной программы

«Водоснабжение и водоотведение сельских поселений Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы» за 2022 год.

В 2022 году работа отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды была направлена на выполнение природоохранных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Водоснабжение и водоотведение сельских поселений Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы».

Расходы по программе в сумме 7 487,6 тысяч рублей реализованы в объеме 99%.

Основной целью Программы является обеспечение сельского населения Вожегодского муниципального района питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности.

Основная часть средств была израсходована на содержание, ремонт артезианских скважин и строительство источников нецентрализованного водоснабжения – основное мероприятие 2.

В 2022 году было построено 19 колодцев на территории сельских поселений Вожегодского муниципального района в рамках проекта «Народный бюджет», на которые израсходовано 5 142 046,80 рублей, из них:

3 599 432,76 руб. – областной бюджет;

1 285 511,70 руб. – местный бюджет;

257 102,34 руб. - пожертвования физических лиц;

Отремонтировано 2 колодца в п. Кадниковский и п. Пролетарский на общую сумму 40,0 тыс. руб.

Также было израсходовано 304,9 тыс. руб. из местного бюджета на устранение недостатков аварийных объектов водоснабжения.

Из средств местного бюджета было израсходовано 200 тыс. руб. на выполнение лабораторного контроля качества воды – основное мероприятие 4.

По основному мероприятию 5 денежные средства были израсходованы на разработку  проекта зон санитарной охраны по 5 артезианским скважинам в д. Деревенька, д. Черновская, д. Гридино, д. Левинская, д. Холдынка в суммуе 261,5 тыс. руб.

Также 29 ноября  2022 года был заключен договор на разработку проекта зон санитарной охраны по 5 скважинам (в п. Явенга скважина № 1 и № 2, П. База, д. Бекетовская, д. Марьинская) на сумму 280 тыс. руб. Авансирование по договору составило 140,0 тыс. руб.

Задачами на 2023 год является реализация мероприятий в соответствии с финансовым обеспечением муниципальной программы.

- Таблица 3

Форма

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального района, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

- Таблица 4

Форма

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Вожегодского муниципального района № 212 от 07.04.2022 г. | «Приложения 2,4 Программы» | Приложение 2,4 Программы изложено в новой редакции. |
| 2. Постановление администрации Вожегодского муниципального района № 338 от 30.05.2022 г. | «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы; | «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложены в новой редакции; Приложение №2,№4 Программы изложено в новой редакции. |
| 3. Постановление администрации Вожегодского муниципального района №597 от 18.10.2022 г. | «Приложения 2,4 Программы» | Приложение 2,4 Программы изложено в новой редакции. |
| 4. Постановление администрации Вожегодского муниципального района №641 от 14.11.2022 г. | «Приложения 2,4 Программы» | Приложение 2,4 Программы изложено в новой редакции. |
| 5. Постановление администрации Вожегодского муниципального района №819 от 28.12.2022 г. | «Приложения 2,4 Программы» | Приложение 2,4 Программы изложено в новой редакции. |

- Таблица 5

Форма

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Водоснабжение и водоотведение сельских поселений Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество действующих уполномоченных органов | Ед. | 1 | 1 | 1 | Нет |
| 2 | Количество отремонтированных и обустроенных источников водоснабжения | Ед. | 19 | 19 | 19 | Нет |
| 3 | Количество населения, обеспеченного источниками водоснабжения, соответствующими техническими требованиями | Ед. | 995 | 995 | 995 | Нет |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 6

Форма

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Субсидия в целях возмещения недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по водоснабжению на территории сельских поселений | Администрация Вожегодского муниципального района | - | - | - | - | 100% | 0% | Нет |
| 2 | Содержание, ремонт артезианских скважин и строительство источников нецентрализованного водоснабжения | Администрация Вожегодского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 19 | 19 | Нет |
| 3 | Организация лабораторного контроля качества воды | Администрация Вожегодского муниципального района | сентябрь | октябрь | - | - | - | - | Нет |
| 4 | Разработка схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения | Администрация Вожегодского муниципального района | сентябрь | декабрь | - | - | 100% | 100% | Нет |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

- Таблица 7

Форма

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального района на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского района

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Водоснабжение и водоотведение сельских поселений Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы» | всего, в том числе | 7 487,6 | 7 347,2 | 98 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 3 631,07 | 3 490,7 | 96 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3 599,43 | 3 599,43 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 257,1 | 257,1 | 100% |  |
| Основное мероприятие 1 | Субсидия в целях возмещения недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по водоснабжению на территории сельских поселений | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 2 | Содержание, ремонт артезианских скважин и строительство источников нецентрализованного водоснабжения | всего, в том числе | 5 430,1 | 5 430,1 | 100% | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 1 573,57 | 1 573,57 | 100% |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3 599,43 | 3 599,43 | 100% | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 257,1 | 257,1 | 100% | - |
| Основное мероприятие 3 | Повышение эксплуатационной надежности систем водоснабжения и водоотведения путем их приведения к безопасному техническому состоянию | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 4 | Организация лабораторного контроля качества воды | всего, в том числе | 200,0 | 200,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 200,0 | 200,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 5 | Разработка схем, проектов санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения | всего, в том числе | 557,5 | 417,5 | 75% | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 557,5 | 417,5 | 75% | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 6 | Субсидия по предотвращению банкротства муниципальных предприятий Вожегодского муниципального района | всего, в том числе | 1300,0 | 1300,0 | 100% | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 1300,0 | 1300,0 | 100% | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

--------------------------------

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального района на 31 декабря отчетного года

<**> Кассовые расходы