Отчет по муниципальной программе

Форма мониторинга реализации муниципальной программы

**«Развитие информационно-коммуникационных технологий и**

**материально-технической базы Вожегодского муниципального района**

**на 2015-2025 годы»**

**за 2022 год**

(дата составления отчёта – 21.03.2023 года)

Реализация муниципальной программы в 2022 году предусмотрена в рамках реализации подпрограмм:

Подпрограмма 1. **Развитие информационно-коммуникационных технологий в Вожегодском муниципальном районе на 2015 - 2025 годы**

Подпрограмма 2. **Развитие материально-технической базы Вожегодского муниципального района на 2015-2025 годы**

Ответственный исполнитель Программы:

Управление по организационному,

контрольному, кадровому обеспечению

администрации района и работе

с Представительным Собранием района

(Начальник Управления Александр Александрович

Карпов, 2-19-92, [karpovaa@vozhega.ru](mailto:karpovaa@vozhega.ru)) А.А. Карпов

Соисполнители Программы:

Хозяйственный отдел администрации

Вожегодского муниципального района С.Н. Зайцев

Первый заместитель главы

Вожегодского муниципального

округа Е.В. Первов

Заведующий контрольно-организационным

отделом администрации Вожегодского

муниципального округа А.А. Карпов

Целью подпрограммы 1 является повышение качества обслуживания населения района за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в сфере предоставления муниципальных услуг, улучшение условий работы сотрудников органов местного самоуправления, обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими.

Целью подпрограммы 2 является укрепление материально-технической базы администрации Вожегодского муниципального района за счет проведения ремонтов и приобретения офисной мебели

Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы планируется увеличение количества антенно-мачтовых сооружений, построенных в отдаленных населенных пунктах района с низкой плотностью населения с целью размещения на них базовых станций операторов подвижной радиотелефонной связи.

Задачи подпрограммы 1 на 2022 год:

Обновить АРМ в здании администрации лицензионным ПО, уменьшить износ парка вычислительной техники с 10,2% до 7,2 %.

При формировании единого информационного пространства подключить АРМ к системе электронного документооборота до 90,2 %.

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год -100,0 тыс.рублей;

За 2022 года на реализацию программы фактически израсходовано 100,0 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств - 100,0 %.

Задачи подпрограммы 2 на 2022 год:

Уменьшить количество площадей в здании администрации, требующих ремонта с 35,8 % до 34,5 %.

Таблица 4 Форма Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

Таблица 5 Форма Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значении целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие информационно-коммуникационных технологий и материально-технической базы Вожегодского муниципального района на 2015-2025 годы | | | | | | |
| 1 | Оснащенность АРМ лицензионным ПО | % | 88,0 | 92,2 | 88,0 | Нехватка финансовых ресурсов |
| 2 | Износ парка  вычислительной  техники | % | 12,1 | 7,2 | 9,5 | Нехватка финансовых ресурсов |
| 3 | Наличие единого  информационного  пространства | % | 72,2 | 80,2 | 80,2 |  |
| 4 | Наличие подключения АРМ к системе электронного документооборота | % | 90,2 | 90,2 | 90,2 |  |
| 5 | Количество помещений, требующих ремонта | % | 37,29 | 34,5 | 37,29 | Отсутствие финансирования |
| 6 | Оснащенность рабочих мест мебелью и оборудованием | % | 60,6 | 60,6 | 60,6 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица 6

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  основного  мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие  в ходе  реализации  мероприяти  я<\*> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован ные | достиг нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Развитие информационно-коммуникационных технологий Вожегодского муниципального района на 2015-2025 годы | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение программного обеспечения | Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации района и работе с Представительным Собранием района | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 92,2 | 88,0 | Нехватка финансовых ресурсов |

***t***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уменьшение износа парка вычислительной техники | Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации района и работе с Представительным Собранием района | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 7,2 | 9,5 | Нехватка финансовых ресурсов |
| 3 | Услуги связи | Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации района и работе с Представительным Собранием района | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | - | - | нет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие материально-технической базы Вожегодского муниципального района на 2015-2025 год | | | | | | | | | |
| 1 | количество площадей в здании администрации, требующих ремонта | Хозяйственный отдел администрации района | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 34,5 | 37,29 | Отсутствие финансовых средств |
| 2 | оснащенность рабочих мест мебелью и оборудованием | Хозяйственный отдел администрации района | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 60,6 | 60,6 |  |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 7

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального района на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского района

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#Par2835) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#Par2836) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Развитие информационно-коммуникационных технологий и материально-технической базы Вожегодского муниципального района на 2015-2020 годы | всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие информационно-коммуникационных технологий Вожегодского муниципального района на 2015-2025 годы | всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Приобретение программного обеспечения | всего, в том числе | 16,98 | 16,98 | 100,0 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 16,98 | 16,98 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Приобретение вычислительной техники, расходных материалов и комплектующих к вычислительной технике | всего, в том числе | 83,02 | 83,02 | 100,0 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 83,02 | 83,02 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Услуги связи | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 | Развитие материально-технической базы Вожегодского муниципального района на 2015-2025 годы | всего, в том числе | 00,00 | 00,00 |  |  |
| собственные доходы местного бюджета | 00,00 | 00,00 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Приобретение материалов для проведения ремонтов в здании администрации района | всего, в том числе | 00,00 | 00,00 |  |  |
| собственные доходы местного бюджета | 00,00 | 00,00 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального района на 31 декабря отчетного года

<\*\*> Кассовые расходы