**Отчет по муниципальной программе**

«Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального района на 2018-2024 годы»

за 2022 год

Реализация муниципальной программы в 2022 году предусмотрена в рамках реализации подпрограмм:

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Вожегодского муниципального района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы –

администрация Вожегодского муниципального района

Первый заместитель Главы

Вожегодского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Первов

Отчет подготовила:

|  |  |
| --- | --- |
| Заведующий отделом архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации  Вожегодского муниципального округа | \_\_\_\_\_\_\_\_ О.Г.Холодилова |

Целью программы является реализация федерального приоритетного [проекта](consultantplus://offline/ref=FB2FC80A4B54A99E224DC493625B1E4A258742A75305A343C8C5793AFF05jCO) «Формирование комфортной городской среды», государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года № 851.

Задачи программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Вожегодского муниципального района;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий Вожегодского муниципального района;

- вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Вожегодского муниципального района.

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год – 1990,6 тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 1990,1 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств – 100 %.

В соответствии с данной Программой проведены следующие мероприятия:

реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий поселений района.

В 2022 году выполнены целевые индикаторы программы.

Таблица 4

Форма

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление администрации Вожегодского муниципального района от 27.01.2022 № 37 | Внесение изменений в бюджетную роспись по программе |  |

Таблица 5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального района на 2018-2024 годы»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель  (индикатор),  наименование | | Ед. измерения | Значения показателей  (индикаторов)  муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора), существующие тенденции, риски в сфере реализации программы возможные причины недостижения планового значения |
|  |  | |  | отчетный год | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Вожегодского муниципального района» | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | количество благоустроенных дворовых территорий, единиц | ед. | 0 | 0 |  |
| 2 | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 0 |  |
| 2 | охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения поселений района | % | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Вожегодского муниципального района» | | | | | |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | ед. | 2 | 2 |  |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в муниципальном образовании с численностью населения свыше 1000 человек | % | 28,6 | 28,6 |  |
| 3 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 2 | 2 |  |
| 4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 20 | 20 |  |
| 5 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудование, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | % | 90 | 100 |  |

Таблица 6

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие в  ходе реализации  мероприятия <5> |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Вожегодского муниципального района» | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1. «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых территорий Вожегодского муниципального района | Администрация Вожегодского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Вожегодского муниципального района» | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1. «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства общественных территорий Вожегодского муниципального района | Администрация Вожегодского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |

Таблица 7

Форма

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального района на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#Par2835) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#Par2836) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального района на 2018-2024 годы» | всего, в том числе | 1990,5 | 1990,1 | 99,9 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1193,9 | 1193,9 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 597,2 | 597,2 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 199,5 | 199,0 | 99,7 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Вожегодского муниципального района» | всего, в том числе |  |  |  |  |
| собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| 1.Основное мероприятие 1. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | всего, в том числе |  |  |  |  |
| собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Вожегодского муниципального района» | всего, в том числе | 1990,5 | 1990,1 | 99,9 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1193,9 | 1193,9 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 597,2 | 597,2 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 199,5 | 199,0 | 99,7 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | всего, в том числе | 1990,5 | 1990,1 | 99,9 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1193,9 | 1193,9 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 597,2 | 597,2 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 199,5 | 199,0 | 99,7 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |

--------------------------------

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального района на 31 декабря отчетного года

<\*\*> Кассовые расходы