АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

28.11.2024

1231

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 п. Вожега

|  |  |
| --- | --- |
|     | Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа» |

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, с целью решения основных задач социально-экономического развития Вожегодского муниципального округа администрация округа

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана окружающей среды, водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Борьба», но не ранее 1 января 2025 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия главы

Вожегодского муниципального округа Е.В. Первов

 Приложение к постановлению

 администрации Вожегодского

 муниципального округа

 от 28.11.2024 г. № 1231

**Муниципальная программа**

**«**Охрана окружающей среды, водоснабжение и водоотведение

Вожегодского муниципального округа**»**

(далее – муниципальная программа)

1. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

1.1. Государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 322;

1.2. Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326;

1.3. Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 года № 920;

1.4. Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 176;

1.5. Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

1.6. Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710;

1.7. Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 года № 3268-р;

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из Стратегии социально-экономического развития Вожегодского муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального района от 20 декабря 2018 года № 117.

К приоритетным направлениям и целям муниципальной политики, отнесены в том числе:

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод и предупреждение воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду на территории Вожегодского муниципального округа;

- рациональное использование природных ресурсов на территории Вожегодского муниципального округа;

- сокращение объема размещаемых отходов всех видов, образованных на территории Вожегодского муниципального округа;

-увеличение доли лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам;

- увеличение доли населения, обеспеченного источниками водоснабжения, соответствующими техническим требованиям;

- увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой.

 3. В рамках муниципальной программы на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Экологическое благополучие» направлены в том числе:

- **муниципальный проект** «Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения»;

- **комплекс процессных мероприятий** «Организация лабораторного контроля качества воды»;

**-комплекс процессных мероприятий** «Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления»;

**-комплекс процессных мероприятий** «Особо охраняемые природные территории местного значения Вожегодского муниципального округа».

2. ПАСПОРТ

муниципальной программы

**«**Охрана окружающей среды, водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа**»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы  | Первый заместитель главы Вожегодского муниципального округа Первов Е.В. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы  | - |
| Исполнители муниципальной программы  | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа  |
| Период реализации муниципальной программы  | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1«Увеличение доли ликвидированных свалок и навалов мусора до 70,5% до конца 2027г.»;Цель 2 «Сохранение количества особо охраняемых природных территорий местного значения на уровне 1 единицы до конца 2027 г.»;Цель 3«Увеличение количества населения, обеспеченного источниками водоснабжением на уровне 95% к 2027г.»;Цель 4 «Увеличение количества населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, до 57% к 2027 г.»;Цель 5 «Сохранение количества населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности на уровне 40 человек ежегодно до конца 2027 г.»;Цель 6 «Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории Вожегодского муниципального округа Вологодской области» |
| Направления  | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Экологическое благополучие»;«Комфортная и безопасная среда для жизни» |
| Связь с государственными программами Вологодской области | «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»;«Обеспечение населения доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение  | Значение показателя по годам  | Ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей  |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1 «Увеличение долиликвидированных свалок и навалов мусора до 70,5% до конца 2027г.» |
| 1 | Доля ликвидированных свалок и навалов мусора | % | 55 | 2023 | 60 | 65 | 70,5 | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| Цель 2 «Сохранение количества особо охраняемых природных территорий местного значения на уровне 1 единицы до конца 2027 г.» |
| 2 | Количество благоустраиваемых особо охраняемых природных территорий местного значения | Ед. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Администрация Вожегодского муниципального округа | 4 - сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках |
| Цель 3 «Увеличение количества населения, обеспеченного источниками водоснабжением на уровне 95% к 2027г.» |
| 3 | Количество отремонтированных и обустроенных источников водоснабжения | Ед. | 14 | 2023 | 17 | 3 | 3 | Администрация Вожегодского муниципального округа |  -  |
| 4 | Количество населения, обеспеченного источниками водоснабжения, соответствующими техническим требованиям | человек | 1000 | 2023 | 1000 | 1000 | 1000 | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| 5 | Доля лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам | процент | 87 | 2023 | 89 | 91 | 94 | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| 6 | Количество источников водоснабжения, на которые разработаны проекты зон санитарной охраны | Ед. | 0 | 2023 | 4 | 1 | 0 | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| 7 | Количество действующих уполномоченных органов | Ед. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| Цель 4 «Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, до 57% к 2027 г.» |
| 8 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | процент | 44 | 2023 | 44 | 50 | 57 | Администрация Вожегодскогомуниципального округа | - |
| Цель 5 «Сохранение количества населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности на уровне 40 человек ежегодно до конца 2027 г.»; |
| 9 | Количество человек, принявших участие в муниципальных конкурсах | Чел. | 30 | 2023 | 40 | 40 | 40 | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| Цель 6 «Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории Вожегодского муниципального округа Вологодской области» |
| 10 | Количество благоустроенных и озелененных территорий | Ед. | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган местного самоуправления | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента  | Связь с показателями муниципальной программы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **муниципальный проект** «Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения» (приложение 1 к муниципальной программе) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2027 | Содержание и ремонт артезианских скважин и источников нецентрализованного водоснабжения не менее 3 ежегодно | Количество отремонтированных и обустроенных источников водоснабжения |
| Повышение эксплуатационной надежности систем водоснабжения и водоотведения путем их приведения к безопасному техническому состоянию | Количество населения, обеспеченного источниками водоснабжения, соответствующими техническим требованиям |
| 2. | **муниципальный проект** «Реализация региональной программы «Чистая вода»(приложение 2 к муниципальной программе) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2027 | Увеличение долинаселения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения до 57% к 2027 г. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий** «Организация лабораторного контроля качества воды»(приложение 3 к муниципальной программе) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2027 | Увеличение доли лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам до 94% к 2027 году | Доля лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам |
| 4. | **Комплекс процессных мероприятий** «Разработка схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения» (приложение 4 к муниципальной программе) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2027 | Разработка схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения не менее 1 ежегодно до 2027 года | Количество источников водоснабжения, на которые разработаны проекты зон санитарной охраны  |
| 5. | **Комплекс процессных мероприятий** «Субсидия МКП «Управление ЖКХ» (приложение 5 к муниципальной программе) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2027 | Наличиеуполномоченного органа для организации водоснабжения и водоотведения | Количество действующих уполномоченных органов |
| 6. | **Комплекс процессных мероприятий**«Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления»(приложение 6 к муниципальной программе) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2027 | Увеличение доли ликвидированных свалок и навалов мусора до 70,5% до конца 2027 г. | Доля ликвидированных свалок и навалов мусора |
| 7. | **Комплекс процессных мероприятий**«Особо охраняемые природные территории местного значения Вожегодского муниципального округа»(приложение 7 к муниципальной программе) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2027 | Сохранение количества особо охраняемых природных территорий местного значения на уровне 1 единицы до конца 2027 г. | Количество благоустраиваемых особо охраняемых природных территорий местного значения |
| 8. | **Комплекс процессных мероприятий**«Экологическое информирование и образование населения»(приложение 8 к муниципальной программе) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2027 | Повышение роли образовательных учреждений в непрерывном экологическом образовании и воспитании подрастающего поколения путем проведения муниципальных конкурсов не менее 2 ежегодно до конца 2027 г. | Количество человек, принявших участие в муниципальных конкурсах |
| 9. | **Комплекс процессных мероприятий****«**Благоустройство и озеленение объектов, находящихся в собственности Вожегодского муниципального округа»(приложение 9 к муниципальной программе) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2027 | Благоустройство и озеленение территорий не менее 3 ежегодно до конца 2027 г. | Количество благоустроенных и озелененных территорий |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат)  | Источник финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа | всего, в том числе:  | **4660,0** | **4660,0** | **4660,0** | **13 980,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 4660,0 | 4660,0 | 4660,0 | 13 980,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель администрация Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе:  | **4660,0** | **4660,0** | **4660,0** | **13 980,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 4660,0 | 4660,0 | 4660,0 | 13 980,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **муниципальный проект** «Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения» всего, в том числе | всего, в том числе:  | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **1500,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: обеспечено содержание, ремонт артезианских скважин и строительство, ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения | всего, в том числе:  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: обеспечено повышение эксплуатационной надежности систем водоснабжения и водоотведения путем их приведения к безопасному техническому состоянию | всего, в том числе:  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: обеспечена реализация проектов в рамках общественно-значимого проекта «Народный бюджет» | всего, в том числе:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Муниципальный проект** «Реализация региональной программы «Чистая вода» | всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| собственные доходы бюджета округа | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: осуществлена реконструкция системы водоснабжения | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий** «Организация лабораторного контроля качества воды» | всего, в том числе:  | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **3000,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: Организован лабораторный контроль качества воды | всего, в том числе:  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий** «Разработка схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения» | всего, в том числе:  | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **1500,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: Обеспечена разработка схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения | всего, в том числе:  | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **1500,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий** «Субсидия МКП «Управление ЖКХ», в том числе | всего, в том числе:  | **1300,0** | **1300,0** | **1300,0** | **3900,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 3900,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: Предоставлена субсидия МКП «Управление ЖКХ» | всего, в том числе:  | **1300,0** | **1300,0** | **1300,0** | **3900,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 3900,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий**«Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления»  | всего, в том числе: | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 3 900,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 3 900,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: Ликвидированы свалки и навалы мусора  | всего, в том числе: | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 3 900,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |  3 900,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий**«Особо охраняемые природные территории местного значения Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат:Благоустроена 1 особо охраняемая природная территория местного значения на территории Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий**«Экологическое информирование и образование населения» | всего, в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: Проведены муниципальные конкурсы | всего, в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий**«Благоустройство и озеленение объектов, находящихся в собственности Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: Благоустроено 3 территории  | всего, в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

к паспорту

Характеристика направлений расходов финансовых

мероприятий (результатов) структурных элементов **проектной части** муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Муниципальный проект «Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения»** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |
| 1.1. | Результат: обеспечено содержание, ремонт артезианских скважин и строительство, ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения | Реализация мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения | мероприятия | Расходы на закупку товаров, работ, услуг по реализации мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения (содержание и ремонт артезианских скважин, ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения) | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|  |
| 1.2. | Результат: обеспечено повышение эксплуатационной надежности систем водоснабжения и водоотведения путем их приведения к безопасному техническому состоянию | Реализация мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения | мероприятия | Расходы на закупку товаров, работ, услуг по реализации мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения (повышение эксплуатационной надежности систем водоснабжения и водоотведения путем их приведения к безопасному техническому состоянию) | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 1.3. | Результат: Обеспечена реализация проектов в рамках общественно-значимого проекта «Народный бюджет» | Мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет» | мероприятия | Расходы на закупку товаров, работ, услуг по реализации проектов в рамках общественно-значимого проекта «Народный бюджет» за счет средств областного и местного бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|  | Мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет» за счет добровольных пожертвований физических лиц | мероприятия | Расходы на закупку товаров, работ, услуг по реализации проектов в рамках общественно-значимого проекта «Народный бюджет» за счет добровольных пожертвований физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 2. | **Муниципальный проект** «Реализация региональной программы «Чистая вода» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Результат: Осуществлена реконструкция системы водоснабжения | Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | мероприятия | Расходы на закупку товаров, работ, услуг в рамках реализации региональной программы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)

структурных элементов **процессной части** муниципальнойпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальнойпрограммы, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам,тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий** «Организация лабораторного контроля качества воды» | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** |
| 1.1 | Результат: организован лабораторный контроль качества воды | Реализация мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ, услуг для проведения лабораторного контроля качества воды | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий** «Разработка схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения» | **500,0** | **500,0** | **500,0** |
| 2.1 | Результат: Обеспечена разработка схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения | Реализация мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ, услуг на разработку схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий** «Субсидия МКП «Управление ЖКХ» | **1300,0** | **1300,0** | **1300,0** |
| 3.1 | Результат: Предоставлена субсидия МКП «Управление ЖКХ» | Субсидия МКП «Управление ЖКХ» | иное | Расходы напредоставление субсидии МКП «Управление ЖКХ» | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
| 4. | **Комплекс процессных мероприятий «**Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления» | **1 300,0** | **1 300,0** | **1 300,0** |
| 4.1 | Результат:Ликвидированы свалки и навалы мусора | Реализация мероприятий по охране окружающей среды | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение товаров, работ, услугна реализацию мероприятий в сфере охраны окружающей среды (ликвидация свалок и навалов мусора) | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 5. | **Комплекс процессных мероприятий «**Особо охраняемые природные территории местного значения Вожегодского муниципального округа» | **15,0** | **15,0** | **15,0** |
| 5.1 | Результат: благоустроена 1 особо охраняемая природная территория местного значения на территории Вожегодского муниципального округа | Реализация мероприятий по охране окружающей среды | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка услуг, работ на обустройство и охрану особо охраняемой природной территории местного значения | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 6. | **Комплекс процессных мероприятий «**Экологическое информирование и образование населения» | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
| 6.1 | Результат: проведены муниципальные конкурсы | Реализация мероприятий по охране окружающей среды | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ, услуг для организации и проведения муниципальных экологический конкурсов | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 7. | **Комплекс процессных мероприятий «**Благоустройство и озеленение объектов, находящихся в собственности Вожегодского муниципального округа» | **15,0** | **15,0** | **15,0** |
| 7.1 | Результат: благоустроено 3 территории  | Реализация мероприятий по охране окружающей среды | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ, услуг для организации и проведения работ по благоустройству и озеленению объектов, находящихся в собственности Вожегодского муниципального округа | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |

Приложение 2 к паспорту

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета

показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя  | Динамика показателя  | Метод расчета  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю  | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности  | Ответственные за сбор данных по показателю  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля ликвидированных свалок и навалов мусора | процент | Определяется доля ликвидированных свалок и навалов мусора | возрастание | дискретный | без формул | - | 3 – информация отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| 2 | Количество благоустраиваемых особо охраняемых природных территорий местного значения | единиц | Определяется количество благоустраиваемых особо охраняемых природных территорий местного значения | возрастание | дискретный | без формул | - | 3 – информация отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| 3 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Процент | Определяется доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | возрастание | дискретный | без формул | - | 3 – информация отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| 4 | Количество населения, обеспеченного источниками водоснабжения, соответствующими техническим требованиям | человек | Определяется количество населения, обеспеченного источниками водоснабжения, соответствующими техническим требованиям | возрастание | дискретный | без формул | - | 3 – информация отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды  |
| 5 | Доля лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам | процент | Определяется доля лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам | возрастание | дискретный | без формул | - | 3 – информация отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| 6 | Количество отремонтированных и обустроенных источников водоснабжения | единиц | Определяется количество отремонтированных и обустроенных источников водоснабжения | возрастание | дискретный | без формул | - | 3 – информация отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| 7 | Количество источников водоснабжения, на которые разработаны зоны санитарной охраны | единиц | Определяется количество источников водоснабжения, на которые разработаны зоны санитарной охраны | возрастание | дискретный | без формул | - | 3 – информация отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| 8 | Количество действующих уполномоченных органов | единиц | Определяется количество действующих уполномоченных органов для организации водоснабжения и водоотведения | - | - | без формул | - | 3 – информация отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| 9 | Количество человек, принявших участие в муниципальных конкурсах | человек | Определяется количество человек, принявших участие в муниципальных конкурсах | возрастание | дискретный | без формул | - | 3 – информация отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| 10 | Количество благоустроенных и озелененных территорий | единиц | Определяется количество благоустроенных и озелененных территорий | возрастание | дискретный | без формул | - | 3 – информация отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды |

Приложение 3 к паспорту

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб.  |
| 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **всего** | **4660,0** | **4660,0** | **4660,0** |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | **4660,0** | **4660,0** | **4660,0** |
| физические и юридические лица  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

«Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения»

(наименование проекта)

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения о проекте |
| Наименование проекта | «Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения» |
| Основание для открытия проекта | инициативная заявка |
| Сроки реализации проекта | 2025-2027 |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы Вожегодского муниципального округа Первов Е.В. |
| Руководитель проекта | Начальник управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа Герасимова Е.А. |
| Администратор проекта | Заведующий отделом природных ресурсов и охраны окружающей среды управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа Иванова К.С. |
| Исполнители и соисполнители проекта | отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |

2. Цели и показатели проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта: | «Увеличение доли населения, обеспеченного источниками водоснабжением на уровне 95% к 2027г» |
| Показатели проекта и их значения по годам | Наименование показателя, ед. измерения | Базовое значение (2023) | Целевое значение |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Количество отремонтированных и обустроенных источников водоснабжения, единиц | 14 | 17 | 3 | 3 |
| Количество населения, обеспеченного источниками водоснабжения, соответствующими техническим требованиям, человек | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Доля лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам, % | 87 | 89 | 91 | 94 |
| Результаты проекта | Результат: обеспечено содержание, ремонт артезианских скважин и строительство, ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения, единиц | 14 | 17 | 3 | 3 |
| Результат: обеспечено повышение эксплуатационной надежности систем водоснабжения и водоотведения путем их приведения к безопасному техническому состоянию, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Результат: обеспеченареализация проектов в рамках общественно-значимого проекта «Народный бюджет», единиц | 20 | 15 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| 3. Бюджет проекта |
| Источник финансирования | Год реализации | Всего |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Бюджетные источники, тыс.. руб. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |

|  |
| --- |
| 4. Ключевые риски и возможности |
| Ключевые риски |
| Nп/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| 1 | Реализация проекта требует значительных капитальных вложений | Реализация мероприятий в рамках общественно значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» |
| Ключевые возможности |
| Nп/п | Наименование возможности | Мероприятия по реализации возможности |
| 1. | Увеличение количества населения округа, обеспеченногоисточниками водоснабжения | 1. обеспечить содержание, ремонт артезианских скважин, строительство, ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения;2. повысить эксплуатационную надежность систем водоснабжения и водоотведения путем их приведения к безопасному техническому состоянию |

|  |
| --- |
| 5. Связи проекта |
| Связь с муниципальными программами  | **«**Охрана окружающей среды, водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа**»** |
| Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами) | «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»; |
| Взаимосвязь с иными документами | - |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |
| Дополнительная информация | - |

|  |
| --- |
| 6. Методика расчета показателей проекта |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Источник информации индикатора | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Количество отремонтированных и обустроенных источников водоснабжения | единиц | без формул | - | 3 – информация отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| Количество населения, обеспеченного источниками водоснабжения | человек | без формул | - | 3 – информация отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| Доля лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам | % | без формул | - | 3 – информация отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды |

Приложение 2

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

«Реализация региональной программы «Чистая вода»

(наименование проекта)

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения о проекте |
| Наименование проекта | «Реализация региональной программы «Чистая вода» |
| Основание для открытия проекта | Реализация региональной программы «Чистая вода |
| Сроки реализации проекта | 2025-2027 |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы Вожегодского муниципального округа Первов Е.В. |
| Руководитель проекта | Начальник управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа Герасимова Е.А. |
| Администратор проекта | Заведующий отделом природных ресурсов и охраны окружающей среды управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа Иванова К.С. |
| Исполнители и соисполнители проекта | отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |

2. Цели и показатели проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта: | «Увеличение долинаселения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, до 57% к 2027 г» |
| Показатели проекта и их значения по годам | Наименование показателя, ед. измерения | Базовое значение (2023) | Целевое значение |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из источников централизованного водоснабжения,% | 44 | 44 | 50 | 57 |
| Результаты проекта | Результат:Осуществлена реконструкция системы водоснабжения, ед | ~~1~~ | ~~0~~ | ~~1~~ | ~~0~~ |

|  |
| --- |
| 3. Бюджет проекта |
| Источник финансирования | Год реализации | Всего |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Бюджетные источники, тыс.. руб. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| 4. Ключевые риски и возможности |
| Ключевые риски |
| Nп/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| 1 | Реализация проекта требует значительных капитальных вложений | Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» |
| Ключевые возможности |
| Nп/п | Наименование возможности | Мероприятия по реализации возможности |
| 1 | Увеличение количества населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных источниковводоснабжения | 1. реконструкция системы водоснабжения, строительство станции водоочистки  |

|  |
| --- |
| 5. Связи проекта |
| Связь с муниципальными программами  | **«**Охрана окружающей среды, водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа**»** |
| Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами) | «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»; |
| Взаимосвязь с иными документами | - |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |
| Дополнительная информация | - |

|  |
| --- |
| 6. Методика расчета показателей проекта |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Источник информации индикатора | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из источников централизованного водоснабжения | % | без формул | - | 3 – информация отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды |

Приложение 3

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Организация лабораторного качества воды»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | - |
| Период реализации | 2025-2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя  | Единица измерения (по) | Базовое значение  | Значение показателя по годам  | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача «Увеличение доли лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам до 94% к 2027 году» |
| 1.1 | Доля лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам | МП | процент | 87 | 2023 | 89 | 91 | 94 | Администрация Вожегодского муниципального округа |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам  | Связь с показателем  |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Увеличение доли лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам до 94% к 2027 году» |
| 1.1 | Организован лабораторный контроль качества воды | 2025-2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Расходы на закупку услуг по проведению лабораторного контроля качества воды  | единиц | 19 | 2023 | 20 | 20 | 20 | Доля лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование результата/источник финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий** «Организация лабораторного качества воды», всего, в том числе: | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **3000,0** |
|  |  Бюджет округа всего, в том числе | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Результат:** «Организован лабораторный контроль качества воды», всего, в том числе: | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **3000,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **всего** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| физические и юридические лица  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя  | Динамика показателя  | Метод расчета  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю  | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности  | Ответственные за сбор данных по показателю  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам | процент | Определяется доля лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам  | возрастание | дискретный | без формул | - | 3 – информация отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды |

Приложение 4

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Разработка схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | - |
| Период реализации | 2025-2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение  | Значение показателя по годам  | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача «Разработка схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения не менее 1 ежегодно до 2027 года» |
| 1.1 | Количество разработанных схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения | КПМ | единиц | 0 | 2023 | 4 | 1 | 1 | Администрация Вожегодского муниципального округа |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам  | Связь с показателем  |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Разработка схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения не менее 1 ежегодно до 2027 года» |
| 1.1 | Результат: обеспечена разработка схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения | 2025-2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Расходы на закупку услуг на разработку схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения | единиц | 0 | 2023 | 4 | 1 | 1 | Количество разработанных схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектныхработ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование результата/источник финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий** «Разработка схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения» всего, в том числе: | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **1500,0** |
|  |  Бюджет округа всего, в том числе | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Результат:** «Обеспечена разработка схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения», всего,в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **всего** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| физические и юридические лица  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя  | Динамика показателя  | Метод расчета  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю  | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности  | Ответственные за сбор данных по показателю  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество разработанных схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения | единиц | Определяется количество разработанных схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения | возрастание | дискретный | Без формул | - | 3 – информация отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды |

Приложение 5

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Субсидия МКП «Управление ЖКХ»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | - |
| Период реализации | 2025-2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение  | Значение показателя по годам  | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача «Содержание уполномоченного органа для организации водоснабжения и водоотведения» |
| 1.1 | Количество действующих уполномоченных органов | МП | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Администрация Вожегодского муниципального округа |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам  | Связь с показателем  |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Содержание уполномоченного органа для организации водоснабжения и водоотведения» |  |
| 1.1 | Результат: «Предоставлена субсидия МКП «Управление ЖКХ», | 2025-2027 | иное | Расходы на предоставление субсидии МКП «Управление ЖКХ» в целяхобеспечения населения качественной коммунальной услугой по водоснабжению и водоотведению | Тыс. рублей | 6,1 | 2023 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | Количество действующих уполномоченных органов |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование результата/источник финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий** «Субсидия МКП «Управление ЖКХ», всего, в том числе: | **1300,0** | **1300,0** | **1300,0** | **3900,0** |
|  |  Бюджет округа всего, в том числе | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 3900,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 3900,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Результат:**«Предоставлена субсидия МКП «Управление ЖКХ», всего, в том числе: | **1300,0** | **1300,0** | **1300,0** | **3900,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 3900,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 3900,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **всего** | **1300,0** | **1300,0** | **1300,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| физические и юридические лица  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя  | Динамика показателя  | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество действующих уполномоченных органов | единиц | Определяется количество действующих уполномоченных органовв целях обеспечения населения качественной коммунальной услугой по водоснабжению и водоотведению | - | - | без применения формул | - | 3 – информация отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды |

Приложение 6

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | - |
| Период реализации | 2025-2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение  | Значение показателя по годам  | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача «Увеличение доли ликвидированных свалок и навалов мусора до 70,5% до конца 2027 г.» |
| 1.1 | Доля ликвидированных свалок и навалов мусора | МП | штук | 55 | 2023 | 60 | 65 | 70,5 | Администрация Вожегодского муниципального округа |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам  | Связь с показателем  |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Увеличение долиликвидированных свалок и навалов мусора до 70,5% до конца 2027 г.» |
| 1.1 | Ликвидированы свалки и навалы мусора | 2025-2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ, услуг для ликвидации свалок и навалов мусора | единиц | 1 | 2023 | 3 | 3 | 3 | Доляликвидированных свалок и навалов мусора |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование результата/источник финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий** «Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления», всего,в том числе: | **1 300,0** | **1 300,0** | **1 300,0** | **3 900,0** |
|  |  Бюджет округа всего, в том числе | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 3 900,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 3 900,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Результат:** «Ликвидированы свалки и навалы мусора», всего, в том числе: | **1 300,0** | **1 300,0** | **1 300,0** | **3 900,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 3 900,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 3 900,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **всего** | **1 300,0** | **1 300,0** | **1 300,0** |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
| физические и юридические лица  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя  | Динамика показателя  | Метод расчета  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю  | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности  | Ответственные за сбор данных по показателю  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Доля ликвидированных свалок и навалов мусора | % | Определяется доляликвидированных свалок и навалов мусора  | возрастание | дискретный | Без формул | - | 3 – информация отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды |

Приложение 7

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Особо охраняемые природные территории местного значения»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | - |
| Период реализации | 2025-2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение  | Значение показателя по годам  | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача «Сохранение количества особо охраняемых природных территорий местного значения на уровне 1 единицы до конца 2027 г.» |
| 1.1 | Количество благоустраиваемых особо охраняемых природных территорий местного значения | МП | Ед | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Администрация Вожегодского муниципального округа |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам  | Связь с показателем  |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Сохранение количества особо охраняемых природных территорий местного значения на уровне 1 единицы до конца 2027 г.» |
| 1.1 | Результат:Благоустроена 1 особо охраняемая природная территория местного значения на территории Вожегодского муниципального округа | 2025-2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ, услуг для ликвидации свалок и навалов мусора | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Количество благоустраиваемых особо охраняемых природных территорий местного значения |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование результата/источник финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий** «Особо охраняемые природные территории местного значения», всего, в том числе: | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **45,0** |
|  |  Бюджет округа всего, в том числе | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Результат**: «Благоустроена 1 особо охраняемая природная территория местного значения на территории Вожегодского муниципального округа», всего, в том числе: | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **45,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **всего** | **15,0** | **15,0** | **15,0** |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| физические и юридические лица  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя  | Динамика показателя  | Метод расчета  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю  | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности  | Ответственные за сбор данных по показателю  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество благоустраиваемых особо охраняемых природных территорий местного значения | единиц | Определяется количество благоустраиваемых особо охраняемых природных территорий местного значения | возрастание | дискретный | Без формул | - | 3 – информация отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды |

Приложение 8

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Экологическое информирование и образование населения»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | - |
| Период реализации | 2025-2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение  | Значение показателя по годам  | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача «Повышение роли образовательных учреждений в непрерывном экологическом образовании и воспитании подрастающего поколения путем проведения муниципальных конкурсов не менее 2 ежегодно до конца 2027 г.» |
| 1.1 | Количество человек, принявших участие в муниципальных конкурсах | МП | Ед | 30 | 2023 | 40 | 40 | 40 | Администрация Вожегодского муниципального округа |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам  | Связь с показателем  |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Повышение роли образовательных учреждений в непрерывном экологическом образовании и воспитании подрастающего поколения путем проведения муниципальных конкурсов не менее 2 ежегодно до конца 2027 г.» |
| 1.1 | Результат:Проведены муниципальные конкурсы | 2025-2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ, услуг на проведение муниципальных конкурсов в сфере экологического информирования и образования населения | Ед. | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | Количество человек, принявших участие в муниципальных конкурсах |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование результата/источник финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий** «Экологическое информирование и образование населения», всего, в том числе: | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **90,0** |
|  |  Бюджет округа всего, в том числе | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Результат:** «Проведены муниципальные конкурсы», всего, в том числе: | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **90,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **всего** | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| физические и юридические лица  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя  | Динамика показателя  | Метод расчета  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю  | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности  | Ответственные за сбор данных по показателю  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество человек, принявших участие в муниципальных конкурсах | человек | Определяется количество человек, принявших участие в муниципальных конкурсах | возрастание | дискретный | Без формул | - | 3 – информация отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды |

Приложение 9

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство и озеленение объектов, находящихся в собственности Вожегодского муниципального округа»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | - |
| Период реализации | 2025-2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение  | Значение показателя по годам  | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача «Благоустройство и озеленение территорий не менее 3 ежегодно до конца 2027 г.» |
| 1.1 | Количество благоустроенных и озелененных территорий | МП | Ед | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | Администрация Вожегодского муниципального округа |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам  | Связь с показателем  |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача«Благоустройство и озеленение территорий не менее 3 ежегодно до конца 2027 г.» |
| 1.1 | Результат:Благоустроено 3 территории | 2025-2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ, услуг для благоустройства и озеленения территорий | Ед | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | Количество благоустроенных и озелененных территорий |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование результата/источник финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий** «Благоустройство и озеленение объектов, находящихся в собственности Вожегодского муниципального округа», всего,в том числе: | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **45,0** |
|  |  Бюджет округа всего, в том числе | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Результат:**«Благоустроено 3 территории», всего, в том числе: | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **45,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **всего** | **15,0** | **15,0** | **15,0** |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| физические и юридические лица  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя  | Динамика показателя  | Метод расчета  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю  | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности  | Ответственные за сбор данных по показателю  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество благоустроенных и озелененных территорий | Ед. | Определяетсяколичество благоустроенных и озелененных территорий | возрастание | дискретный | Без формул | - | 3 – информация отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды |

2. ПАСПОРТ

муниципальной программы

**«**Охрана окружающей среды, водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа**»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы  | Исполняющий полномочия главы Вожегодского муниципального округа Первов Е.В. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы  | - |
| Исполнители муниципальной программы  | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа  |
| Период реализации муниципальной программы  | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1«Увеличение доли ликвидированных свалок и навалов мусора до 70,5% до конца 2027г.»;Цель 2 «Сохранение количества особо охраняемых природных территорий местного значения на уровне 1 единицы до конца 2027 г.»;Цель 3«Увеличение количества населения, обеспеченного источниками водоснабжением на уровне 95% к 2027г.»;Цель 4 «Увеличение количества населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, до 57% к 2027 г.»;Цель 5 «Сохранение количества населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности на уровне 40 человек ежегодно до конца 2027 г.»;Цель 6 «Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории Вожегодского муниципального округа Вологодской области» |
| Направления  | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Экологическое благополучие»;«Комфортная и безопасная среда для жизни» |
| Связь с государственными программами Вологодской области | «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»;«Обеспечение населения доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение  | Значение показателя по годам  | Ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей  |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1 «Увеличение долиликвидированных свалок и навалов мусора до 70,5% до конца 2027г.» |
| 1 | Доля ликвидированных свалок и навалов мусора | % | 55 | 2023 | 60 | 65 | 70,5 | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| Цель 2 «Сохранение количества особо охраняемых природных территорий местного значения на уровне 1 единицы до конца 2027 г.» |
| 2 | Количество благоустраиваемых особо охраняемых природных территорий местного значения | Ед. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Администрация Вожегодского муниципального округа | 4 - сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках |
| Цель 3 «Увеличение количества населения, обеспеченного источниками водоснабжением на уровне 95% к 2027г.» |
| 3 | Количество отремонтированных и обустроенных источников водоснабжения | Ед. | 14 | 2023 | 17 | 3 | 3 | Администрация Вожегодского муниципального округа |  -  |
| 4 | Количество населения, обеспеченного источниками водоснабжения, соответствующими техническим требованиям | человек | 1000 | 2023 | 1000 | 1000 | 1000 | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| 5 | Доля лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам | процент | 87 | 2023 | 89 | 91 | 94 | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| 6 | Количество источников водоснабжения, на которые разработаны проекты зон санитарной охраны | Ед. | 0 | 2023 | 4 | 1 | 0 | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| 7 | Количество действующих уполномоченных органов | Ед. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| Цель 4 «Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, до 57% к 2027 г.» |
| 8 | Долянаселения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | процент | 44 | 2023 | 44 | 50 | 57 | Администрация Вожегодскогомуниципального округа | - |
| Цель 5 «Сохранение количества населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности на уровне 40 человек ежегодно до конца 2027 г.»; |
| 9 | Количество человек, принявших участие в муниципальных конкурсах | Чел. | 30 | 2023 | 40 | 40 | 40 | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| Цель 6 «Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории Вожегодского муниципального округа Вологодской области» |
| 10 | Количество благоустроенных и озелененных территорий | Ед. | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган местного самоуправления | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента  | Связь с показателями муниципальной программы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **муниципальный проект** «Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения» (приложение 1 к муниципальной программе) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2027 | Содержание и ремонт артезианских скважин и источников нецентрализованного водоснабжения не менее 3 ежегодно | Количество отремонтированных и обустроенных источников водоснабжения |
| Повышение эксплуатационной надежности систем водоснабжения и водоотведения путем их приведения к безопасному техническому состоянию | Количество населения, обеспеченного источниками водоснабжения, соответствующими техническим требованиям |
| 2. | **муниципальный проект** «Реализация региональной программы «Чистая вода»(приложение 2 к муниципальной программе) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2027 | Увеличение долинаселения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения до 57% к 2027 г. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий** «Организация лабораторного контроля качества воды»(приложение 3 к муниципальной программе) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2027 | Увеличение доли лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам до 94% к 2027 году | Доля лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам |
| 4. | **Комплекс процессных мероприятий** «Разработка схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения» (приложение 4 к муниципальной программе) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2027 | Разработка схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения не менее 1 ежегодно до 2027 года | Количество источников водоснабжения, на которые разработаны проекты зон санитарной охраны  |
| 5. | **Комплекс процессных мероприятий** «Субсидия МКП «Управление ЖКХ» (приложение 5 к муниципальной программе) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2027 | Наличиеуполномоченного органа для организации водоснабжения и водоотведения | Количество действующих уполномоченных органов |
| 6. | **Комплекс процессных мероприятий**«Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления»(приложение 6 к муниципальной программе) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2027 | Увеличение доли ликвидированных свалок и навалов мусора до 70,5% до конца 2027 г. | Доля ликвидированных свалок и навалов мусора |
| 7. | **Комплекс процессных мероприятий**«Особо охраняемые природные территории местного значения Вожегодского муниципального округа»(приложение 7 к муниципальной программе) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2027 | Сохранение количества особо охраняемых природных территорий местного значения на уровне 1 единицы до конца 2027 г. | Количество благоустраиваемых особо охраняемых природных территорий местного значения |
| 8. | **Комплекс процессных мероприятий**«Экологическое информирование и образование населения»(приложение 8 к муниципальной программе) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2027 | Повышение роли образовательных учреждений в непрерывном экологическом образовании и воспитании подрастающего поколения путем проведения муниципальных конкурсов не менее 2 ежегодно до конца 2027 г. | Количество человек, принявших участие в муниципальных конкурсах |
| 9. | **Комплекс процессных мероприятий****«**Благоустройство и озеленение объектов, находящихся в собственности Вожегодского муниципального округа»(приложение 9 к муниципальной программе) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2027 | Благоустройство и озеленение территорий не менее 3 ежегодно до конца 2027 г. | Количество благоустроенных и озелененных территорий |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат)  | Источник финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа | всего, в том числе:  | **4660,0** | **4660,0** | **4660,0** | **13 980,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 4660,0 | 4660,0 | 4660,0 | 13 980,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель администрация Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе:  | **4660,0** | **4660,0** | **4660,0** | **13 980,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 4660,0 | 4660,0 | 4660,0 | 13 980,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **муниципальный проект** «Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения» всего, в том числе | всего, в том числе:  | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **1500,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: обеспечено содержание, ремонт артезианских скважин и строительство, ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения | всего, в том числе:  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: обеспечено повышение эксплуатационной надежности систем водоснабжения и водоотведения путем их приведения к безопасному техническому состоянию | всего, в том числе:  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: обеспечена реализация проектов в рамках общественно-значимого проекта «Народный бюджет» | всего, в том числе:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Муниципальный проект** «Реализация региональной программы «Чистая вода» | всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| собственные доходы бюджета округа | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: осуществлена реконструкция системы водоснабжения | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий** «Организация лабораторного контроля качества воды» | всего, в том числе:  | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **3000,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: Организован лабораторный контроль качества воды | всего, в том числе:  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий** «Разработка схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения» | всего, в том числе:  | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **1500,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: Обеспеченаразработка схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения | всего, в том числе:  | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **1500,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий** «Субсидия МКП «Управление ЖКХ», в том числе | всего, в том числе:  | **1300,0** | **1300,0** | **1300,0** | **3900,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 3900,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: Предоставлена субсидияМКП «Управление ЖКХ» | всего, в том числе:  | **1300,0** | **1300,0** | **1300,0** | **3900,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 3900,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий**«Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления»  | всего, в том числе: | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 3 900,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 3 900,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: Ликвидированы свалки и навалы мусора  | всего, в том числе: | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 3 900,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |  3 900,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий**«Особо охраняемые природные территории местного значения Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат:Благоустроена 1 особо охраняемая природная территория местного значения на территории Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий**«Экологическое информирование и образование населения» | всего, в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: Проведены муниципальные конкурсы | всего, в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий**«Благоустройство и озеленение объектов, находящихся в собственности Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: Благоустроено 3 территории  | всего, в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |