**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**по муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы»**

**за 2024 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы –

администрация Вожегодского муниципального округа

Глава Вожегодского

муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Первов

Отчет подготовила:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующий отделом архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Г.Холодилова(817-44) 2-21-37adm.vozhega@mail.ru |

21.03.2025

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год**

Целью муниципальной программы является реализация федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2027 годы».

Основные задачи программ:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Вожегодского муниицпального округа;

повышение уровня благоустройства общественных территорий Вожегодского муниципального округа;

вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Вожегодского муниципального округа.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований области» в 2024 году:

1. благоустроено 4 дворовых территории по адресу:

- ул. Октябрьская, д. 49,

- ул. Октябрьская, д. 60,

- ул. Октябрьская, д. 70,

- ул. Октябрьская, д. 67а .

 Выполнены работы по устройству тротуаров, ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн.

 2. обустроена детская игровая площадка по адресу: п. Вожега, ул. Октябрьская, д.35.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области» в 2024 году благоустроено 2 общественные территории:

- территория п. Вожега, ул. Октябрьская, вдоль д. 35 (брусчатка, озеленение, установка батута, скамеек, урн, информационного щита) и обустройство детской игровой площадки п. Вожега, ул. Октябрьская, вдоль д. 35 (установка детского игрового оборудования, резинового покрытия, ограждение);

- территория п. Кадниковский, ул. Первомайская, центральная площадь (2 этап) (оканавливание, расчистка от кустарника, установка скамейки, информационного щита, урны, вазонов, озеленение).

 Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы в 2024 году представлены в таблице 1.

 Запланированные показатели в 2024 году достигнуты.

2**. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2024 году**

 Сведения о реализации основных мероприятий подпрограмм в 2024 году представлены в таблице 2.

 Все запланированные на 2024 год мероприятия реализованы, все запланированные результаты достигнуты, проблем в ходе реализации мероприятий не возникло.

3. **Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году**

 Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 3.

 Всего на 2024 год в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря 2024 года предусмотрено на реализацию программы 13 268,4 тыс. рублей, в том числе:

 - областной бюджет – 9 601,3 тыс. рублей;

 - федеральный бюджет – 1 949,1 тыс. рублей;

 - местный бюджет – 1 718,0 тыс. рублей.

 Кассовые расходы за 2024 год составили 13 246,2 тыс. рублей или 99,8% к плану, в том числе:

 - областной бюджет – 9 601,3 тыс. рублей или 100% к плану;

 - федеральный бюджет – 1 949,1 тыс. рублей или 100% к плану;

 - местный бюджет - 1695,8 тыс. рублей или 98,7% к плану.

 Направления расходов в 2024 году:

 - выполнены работы по благоустройству четырех дворовых территорий в п. Вожега - 4150,5 тыс. рублей;

 - реализованы мероприятия по благоустройству двух общественных территорий в п. Вожега и п. Кадниковский - 3384,2 тыс. рублей;

 - обустроена детская игровая площадка по адресу: п. Вожега, ул. Октябрьская, д.35 – 5299,1 тыс. рублей;

 - выполнены работы по проверке определения стоимости сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий – 66,6 тыс. рублей;

 - выполнены работы по проверке определения стоимости сметной стоимости работ, инженерно-геодезические испытания, разработка дизайн-проекта по благоустройству общественных территорий - 345,8 тыс. рублей.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждениям по муниципальной программе в 2024 году не доводились.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2024 году**

 Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2024 году отсутствуют.

5. **Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы в 2024 году**

 Нормативные правовые акты в целях реализации муниципальной программы в 2024 году не принимались (таблица 4).

**6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году**

 Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году представлена в таблице 5.

 Всего в 2024 году внесено 2 изменения в муниципальную программу, все внесенные изменения связаны с приведением финансового обеспечения программы в соответствии с решением о бюджете.

7**. Предварительный расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году**

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

 Коэффициент использования средств местного бюджета:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент освоения средств |
| Предусмотрено средств на реализацию программы, тыс. рублей | 13268,4 | 13246,2 | 13246,2/13268,4=1 |

 Коэффициент выполнения планового значения показателей муниципальной

 программы**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| 1. количество благоустроенных дворовых территорий, единиц; | 18 | 22 | 22/18=1,22 |
| 2. доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 19,6 | 24,0 | 24,0/19,6=1,22 |
| 3. охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения поселений округа ), % | 48,4 | 59,3 | 59,3/48,4=1,23 |
| 4. количество благоустроенных муниципальных общественных территорий, единиц | 6 | 6 | 6/6=1 |
| 5. доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий, % | 85,7 | 85,7 | 85,7/85,7=1 |
| 6. количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, % | 6 | 6 | 6/6=1 |

 Коэффициент развития показателей программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент развития показателей |
| 1. количество благоустроенных дворовых территорий, единиц; | 22 | 18 | 22/18=1,22 |
| 2. доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 24,0 | 19,6 | 24,0/19,6=1,22 |
| 3. охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения поселений округа ), % | 59,3 | 48,4 | 59,3/48,4=1,23 |
| 4. количество благоустроенных муниципальных общественных территорий, единиц | 6 | 6 | 6/6=1 |
| 5. доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий, % | 85,7 | 85,7 | 85,7/85,7=1 |
| 6. количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, % | 6 | 6 | 6/6=1 |

 **Индекс эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп)= (1+(((1,22+1,22)/2) + ((1,22+1,22)/2) + ((1,23+1,23)/2)+((1+1)/2)+((1+1)/2)+((1+1)/2))/6)/2 = (1+(1,22+1,22+1,23+1+1+1)/6)/2 = (1+1,11)/2 = 1,06**

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограмм**

Расчет индекса эффективности реализации подпрограмм производится по формуле:

, где: (8)

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1**

 Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент освоения средств |
| Предусмотрено средств на реализацию подпрограммы 1, тыс. рублей | 4235,1 | 4217,1 | 4217,1/4235,1=1 |

 Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 1**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| 1. количество благоустроенных дворовых территорий, единиц; | 18 | 22 | 22/18=1,22 |
| 2. доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 19,6 | 24,0 | 24,0/19,6=1,22 |
| 3. охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения поселений округа ), % | 48,4 | 59,3 | 59,3/48,4=1,23 |

 Коэффициент развития показателей подпрограммы 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год (факт) | 2024 год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| 1. количество благоустроенных дворовых территорий, единиц; | 18 | 22 | 22/18=1,22 |
| 2. доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 19,6 | 24,0 | 24,0/19,6=1,22 |
| 3. охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения поселений округа ), % | 48,4 | 59,3 | 59,3/48,4=1,23 |

 Индекс эффективности реализации подпрограммы 1 (ЭРппм ) = (1+(((1,22+1,22)/2 + ((1,22+1,22)/2) +( (1,23+1,23)/2))/3)/2 = (1+(1,22+1,22+1,23)/3) /2 = (1+1,22)/2 = 1,11

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2**

 Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент освоения средств |
| Предусмотрено средств на реализацию подпрограммы 2, тыс. рублей | 9033,3 | 9029,1 | 9029,1/9033,3=1 |

 Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 2**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год(факт) | коэффициент выполнения показателей |
| 1. количество благоустроенных муниципальных общественных территорий, единиц | 6 | 6 | 6/6=1 |
| 2. доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий, % | 85,7 | 85,7 | 85,7/85,7=1 |
| 3. количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, % | 6 | 6 | 6/6=1 |

 Коэффициент развития показателей подпрограммы 2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год(факт) | коэффициент развития показателей |
| 1. количество благоустроенных муниципальных общественных территорий, единиц | 6 | 6 | 6/6=1 |
| 2. доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий, % | 85,7 | 85,7 | 85,7/85,7=1 |
| 3. количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, % | 6 | 6 | 6/6=1 |

 Индекс эффективности реализации подпрограммы 2 (ЭРппм ) = (1+(((1+1)/2 + ((1+1)/2) +( (1+1)/2))/3)/2 = (1+(1+1+1)/3) /2 = (1+1)/2 = 1.

 Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

m – m-я подпрограмма;

S – количество подпрограмм муниципальной программы.

**Общая оценка реализации муниципальной программы = (1,06+((1,11+1)/2))**

**/2=(1,06+1,06)/2=1,06**

8. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о повышении эффективности и результативности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.**

 Действие муниципальной программы прекращено, программа признана утратившей силу. С 1 января 2025 года мероприятия программы включены в состав муниципальной программы «Создание благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для проживания населения Вожегодского муниципального округа».

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 18 | 22 | - |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 0 | 19,6  | 24,0  | - |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования области | % | 0 | 48,4 | 59,3 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 6 | 6 | - |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в муниципальном образовании с численностью населения свыше 1000 человек | % | 0 | 85,7 | 85,7 | - |
|  | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций) | Ед. | 0 | 6 | 6 | - |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Вожегодского муниципального округа» |
| 1 | Основное мероприятие 1.Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024  | 31.12.2024 | обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий | В 2024 году реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий обеспечена | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2.Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых территорий Вожегодского муниципального округа» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024  | 31.12.2024 | благоустроить дворовые территории Вожегодского муниципального округа | В 2024 году благоустроены 4 дворовые территории Вожегодского муниципального округа | нет |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Вожегодского муниципального округа» |
| 1 | Основное мероприятие 1.«Реализация мероприятий по благоустройству» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024  | 31.12.2024 | обеспечение реализации мероприятий по благоустройству | В 2024 году реализация мероприятий по благоустройству обеспечена | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2.«Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской части» в части благоустройства общественных территорий Вожегодского муниципального округа» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024  | 31.12.2024 | Благоустроить общественные территории Вожегодского муниципального округа | В 2024 году благоустроено 2 общественные территории | нет |

Таблица 3

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#Par2835) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#Par2836) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | всего, в том числе | 13268,4 | 13246,2 | 99,8 | Экономия средств (оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ) |
| собственные доходы местного бюджета | 1718,0 | 1695,8 | 98,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1949,1 | 1949,1 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 9601,3 | 9601,3 | 100 |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство дворовых территорий Вожегодского муниципального округа  | всего, в том числе | 4235,1 | 4217,1 | 99,6 | Экономия средств (оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ) |
| собственные доходы местного бюджета | 499,7 | 481,7 | 96,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 3735,4 | 3735,4 | 100 |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | всего, в том числе | 84,6 | 66,6 | 78,7 | Экономия средств (оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ) |
| собственные доходы местного бюджета | 84,6 | 66,6 | 78,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие F2 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых территорий Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 4150,5 | 4150,5 | 100 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 415,1 | 415,1 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 3735,4 | 3735,4 | 100 |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2  | Благоустройство общественных территорий Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 9033,3 | 9029,1 | 99,95 | Экономия средств (оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ) |
| собственные доходы местного бюджета | 1218,3 | 1214,1 | 99,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 1949,1 | 1949,1 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 5865,9 | 5865,9 | 100 |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1 . | Реализация мероприятий по благоустройству | всего, в том числе | 350,0 | 345,8 | 98,8 | Экономия средств (оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ) |
| собственные доходы местного бюджета | 350,0 | 345,8 | 98,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие F2 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства общественных территорий Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 8683,3 | 8683,3 | 100 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 868,3 | 868,3 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 1949,1 | 1949,1 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 5865,9 | 5865,9 | 100 |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0 | 0 |  |

--------------------------------

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря 2024 года

<\*\*> Кассовые расходы на 31 декабря 2024 года.

Таблица 4

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - | - | - | - |

Таблица 5

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 29.01.2024 года № 61 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. в паспорте Программы позиция «Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» изложена в новой редакции;2. абзацы 1-6 раздела III Программы изложены в новой редакции;3. приложение 3 к Программе изложено в новой редакции;4. в паспорте подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий Вожегодского муниципального округа» позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» изложена в новой редакции;5. приложение 4 к подпрограмме 1 изложено в новой редакции;6. в паспорте подпрограммы 2 «Благоустройство общественных территорий Вожегодского муниципального округа» позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» изложена в новой редакции;7. приложение 4 к подпрограмме 2 изложено в новой редакции. | Объем финансового обеспечения муниципальной программы приведен в соответствие с решением о бюджете |
| 2.Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.12.2024 года № 1546 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. в паспорте Программы позиция «Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» изложена в новой редакции;2. абзацы 1-6 раздела III Программы изложены в новой редакции;3. приложение 3 к Программе изложено в новой редакции;4. в паспорте подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий Вожегодского муниципального округа» позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» изложена в новой редакции;5. приложение 4 к подпрограмме 1 изложено в новой редакции;6. в паспорте подпрограммы 2 «Благоустройство общественных территорий Вожегодского муниципального округа» позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» изложена в новой редакции;7. приложение 4 к подпрограмме 2 изложено в новой редакции. | Объем финансового обеспечения муниципальной программы приведен в соответствие с решением о бюджете |