**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**по муниципальной программе**

**«Благоустройство территории Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2027 годы»**

**за 2024 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | администрация Вожегодского муниципального округа |

Глава Вожегодского

муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Первов

Отчет подготовила:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующий отделом архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Г.Холодилова  (817-44) 2-21-37  adm.vozhega@mail.ru |

21.03.2025

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год**

Целями реализации мероприятий муниципальной программы является улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории Вожегодского муниципального округа.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организовать содержание объектов благоустройства на территории округа;

повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа.

В соответствии с данной Программой проведены все основные мероприятия.

1. в рамках основного мероприятия «содержание территорий общего пользования» - содержались территории общего пользования:

администрацией округа - текущий ремонт памятника в д. Гридино, услуги дезинсекции, дератизации общественных мест, обустройство пешеходного моста через р. Вожега (д. Боярская- д. Бекетовская), покос травы, удаление дикорастущей поросли, спил аварийных деревьев, работы по содержанию детских игровых и спортивных площадок, приобретение строительных и прочих материальных запасов для выполнения работ по благоустройству;

Вожегодским территориальным отделом - расчистка от снега, транспортные услуги по вывозу переросших деревьев, вывоз мусора в рамках двухмесячника по благоустройству; приобретение основных средств, ГСМ, прочих материалов для выполнения работ по благоустройству.

1. в рамках основного мероприятия «Размещение информации на территории муниципального образования, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок» приобретены и установлены 53 адресные таблички с наименованием улиц и домов;
2. в рамках основного мероприятия «Организация стоков ливневых вод» оказаны транспортные услуги по расчистке, углублению водопропускных сточных канав (ул. Кузнецова).
3. в рамках основного мероприятия «Содержание, мест захоронения» осуществлен вывоз мусора с территорий кладбищ.
4. в рамках основного мероприятия «Содержание и оборудование контейнерных площадок» - на территории округа завершена работа по обустройству контейнерных площадок по проекту Губернатора области «Контейнерные площадки» программы «Стратегия 2.0». В 2024 году администрацией округа обустроено 38 контейнерных площадок, Вожегодским территориальным отделом администрации округа проведены работы по обустройству 5 контейнерных площадок, осуществлен вывоз мусора, не относящегося к ТКО.
5. в рамках основного мероприятия «Содействие занятости населения» - организованы общественные работы (оплата труда с начислениями для граждан, состоящих на учете в Центре занятости – в отчетном периоде организовано 15 рабочих мест);
6. в рамках основного мероприятия «Народный бюджет» реализовано 10 проектов в рамках проекта «Народный бюджет».
7. в рамках основного мероприятия «Определение координат земельных участков» - проведены кадастровые работы по подготовке схем расположения на кадастровых планах территорий кладбищ Вожегодского муниципального округа.

Также в 2024 году обеспечено праздничное оформление общественных территорий округа.

В 2024 году обеспечено проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с привлечением граждан. Количество граждан, принявших участие в проведении двухмесячника по благоустройству, субботников составило 750 человек.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы в 2024 году представлены в таблице 1.

Все запланированные показатели в 2024 году достигнуты.

2**. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2024 году**

Муниципальная программа подпрограмм не имеет.

Сведения о реализации основных мероприятий программы в 2024 году представлены в таблице 2.

Все запланированные на 2024 год мероприятия реализованы, все запланированные результаты достигнуты.

3. **Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году**

Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 3.

Всего на 2024 год в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря отчетного года предусмотрено на реализацию программы 13771,2 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 7570,2 тыс. рублей;

- областной бюджет – 5919,3 тыс. рублей;

- добровольные пожертвования физических лиц - 281,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2024 год составили 12181,9 тыс. рублей или 88,5% к плану в том числе:

- местный бюджет – 6341,1 тыс. рублей или 83,8% к плану;

- областной бюджет – 5559,0 тыс. рублей или 93,9% к плану;

- добровольные пожертвования физических лиц - 281,8 тыс. рублей или 100% к плану.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» проведены расходы:

Вожегодским территориальным отделом расходы составили 4049,4 тыс. рублей:

- реализация мероприятий по содействию занятости населения - 360,8 тыс. рублей (оплата труда с начислениями для граждан, состоящих на учете в Центре занятости – в отчетном периоде организовано 15 рабочих мест);

- содержание территорий общего пользования – 745,9 тыс. рублей (расчистка от снега, транспортные услуги по вывозу переросших деревьев, вывоз мусора в рамках двухмесячника по благоустройству; приобретение основных средств, ГСМ, прочих материалов для выполнения работ по благоустройству);

- содержание контейнерных площадок - 900,0 тыс. рублей (проведены работы по обустройству контейнерных площадок (5 контейнерных площадок); осуществлен вывоз мусора, не относящегося к ТКО);

- содержание мест захоронения – 50,0 тыс. рублей (вывоз мусора с территорий кладбищ);

- организация стоков ливневых вод – 100,0 тыс. рублей (транспортные услуги по расчистке, углублению водопропускных сточных канав (ул. Кузнецова);

- установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов – 49,9 тыс. рублей (приобретено 53 таблички с наименованиями улиц и номерами домов);

- реализация проекта «Народный бюджет» - реализовано три проекта на общую сумму 1842,8 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 439,2 тыс. рублей, областной бюджет 1289,9 тыс. рублей, добровольные пожертвования физических лиц – 113,6 тыс. рублей:

- приобретение и установка детского игрового оборудования в д. Угол – 563,0 тыс. рублей;

- приобретение и установка детского игрового оборудования в д. Савинская – 454,4 тыс. рублей;

- приобретение и установка детского игрового оборудования у д. 70, 72 на ул. Октябрьская п. Вожега -825,4 тыс. рублей.

Администрацией округа расходы составили 8132,5 тыс. рублей:

- содержание территорий общего пользования – 1713,8 тыс. рублей

(текущий ремонту памятника в д. Гридино, услуги дезинсекции, дератизации общественных мест, обустройство пешеходного моста через р. Вожега (д. Боярская- д. Бекетовская), покос травы, удаление дикорастущей поросли, спил аварийных деревьев на территории округа, работы по содержанию детских игровых и спортивных площадок, приобретение строительных материалов, приобретение спрея от клещей «Argus»)

- содержание мест захоронения – 130,4 тыс. рублей (услуги по обращению с ТКО на территории кладбищ);

- проведены расходы по обустройству контейнерных площадок на территории Вожегодского муниципального округа на сумму 2 164,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета 2 099,8 тыс. рублей, средства местного бюджета 64,9 тыс. рублей;

- перечислена субсидия бюджетному учреждению МБУ «ЦОМУ» на содержание контейнерных площадок в сумме 974,6 тыс. рублей;

- проведены кадастровые работы по подготовке схем расположения на кадастровых планах территорий кладбищ Вожегодского муниципального округа на сумму 50,0 тыс. рублей;

- реализация проекта «Народный бюджет» - 3099,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета 2169,3 тыс. рублей, местный бюджет 761,5 тыс. рублей, добровольные пожертвования – 168,2 тыс. рублей:

- обустройство полоскального места п. Ючка, ул.Набережная – 60,0 тыс. рублей;

- обустройство территории места массового отдыха населения озера Погореловское – 300,0 тыс. рублей;

- обустройство спортивной площадки в д. Федюнинская 501,1 тыс. рублей;

- обустройство детской игровой площадки п. Ючка, ул.Набережная-190,0 тыс. рублей;

- обустройство спортивной площадки ул. Спортивная п. Кадниковский 1200,0 тыс. рублей;

- обустройство детской игровой площадки п. Пролетарский 497,9 тыс. рублей;

- изготовление и установка арт-объекта «Я люблю Озерный» 350,0 тыс. рублей.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждениям по муниципальной программе в 2024 году не доводились.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2024 году**

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2024 году отсутствуют.

5. **Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы в 2024 году**

Нормативные правовые акты в целях реализации муниципальной программы в 2024 году не принимались (таблица 4).

**6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году**

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году представлена в таблице 5.

Всего в 2024 году внесено 3 изменения в муниципальную программу, все внесенные изменения связаны с приведением финансового обеспечения программы в соответствии с решением о бюджете.

7**. Предварительный расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году**

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Коэффициент использования средств местного бюджета:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 2024 год | Факт за 2024 год | к коэффициент использования средств |
| Предусмотрено средств на реализацию программы, тыс. рублей | 13 771,2 | 12 181,9 | 12181,9/13771,2=0,88 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 2024 год | Факт за 2024 год | Коэффициент выполнения планового значения показателей |
| 1. Количество мероприятий по содержанию объектов, ед. | 10 | 10 | 10/10=1 |
| 2. Количество граждан, принявших участие в проведение, чел. | 750 | 750 | 750/750=1 |

Коэффициент развития показателей муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт за 2024 год | Факт за 2023 год | Коэффициент выполнения планового значения показателей |
| 1. Количество мероприятий по содержанию объектов, ед. | 10 | 9 | 10/9=1,1 |
| 2. Количество граждан, принявших участие в проведение, чел. | 750 | 750 | 750/750=1 |

**ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году = (0,88+(((1+1,1)/2)+((1+1)/2))/2)/2=(0,88+(1,05+1)/2)/2=(0,88+1,03)/2=0,96**

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

**Таким образом, ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году составляет 0,96.**

8. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о повышении эффективности и результативности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.**

Действие муниципальной программы прекращено, программа признана утратившей силу. С 1 января 2025 года действует муниципальная программа «Создание благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для проживания населения Вожегодского муниципального округа».

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Благоустройство территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы | | | | | |
| 1 | Количество мероприятий по содержанию объектов | % | 9 | 10 | 10 | - |
| 2 | Количество граждан, принявших участие в проведение | Чел. | 750 | 750 | 750 | - |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1.  «Содержание территорий общего пользования» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечить содержание территорий общего пользования | В 2024 году содержание территорий общего пользования обеспечено | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2.  «Размещение информации на территории муниципального образования, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечить размещение информации на территории муниципального образования, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок | В 2024 году размещение информации на территории муниципального образования, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок обеспечено | нет |
| 3 | Основное мероприятие 3.  «Организация стоков ливневых вод» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечить организацию стоков ливневых вод | В 2024 году организация стоков ливневых вод обеспечена | нет |
| 4 | Основное мероприятие 4.  «Праздничное оформление территории муниципального образования» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечить праздничное оформление территории муниципального образования | В 2024 году праздничное оформление территории муниципального образования обеспечено | нет |
| 5 | Основное мероприятие 5.  «Содержание мест захоронения» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечить содержание мест захоронения | В 2024 году содержание мест захоронения обеспечено | нет |
| 6 | Основное мероприятие 6.  «Содержание контейнерных площадок» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечить содержание контейнерных площадок | В 2024 году содержание контейнерных площадок обеспечено | нет |
| 7 | Основное мероприятие 7.  «Определение координат земельных участков» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечить определение координат земельных участков | В 2024 году определение координат земельных участков обеспечено | нет |
| 8 | Основное мероприятие 8.  «Содействие занятости населения» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечить содействие занятости населения | В 2024 году содействие занятости населения обеспечено (создано 15 рабочих мест) | нет |
| 9 | Основное мероприятие 9.  «Народный бюджет» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечить реализацию проектов в рамках проекта «Народный бюджет» | В 2024 году в рамках проекта «Народный бюджет»  На территории округа реализовано 10 проектов | нет |

Таблица 3

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#Par2835) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#Par2836) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципаль-ная программа | Благоустройство территорий Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 13771,2 | 12181,9 | 88,5 | оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ |
| собственные доходы местного бюджета | 7570,1 | 6341,1 | 83,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 5919,3 | 5559,1 | 93,9 |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 281,8 | 281,8 | 100 |
| Основное мероприятие 1. | Содержание территорий  общего  пользования | всего, в том числе | 2867,1 | 2459,7 | 85,8 | оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ |
| собственные доходы местного бюджета | 2867,1 | 2459,7 | 85,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2. | Размещение информации на территории муниципального образования, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок | всего, в том числе | 50,0 | 49,9 | 100 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 50,0 | 49,9 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3. | Организация стоков ливневых вод | всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 100,0 | 100,0 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 4. | Праздничное оформление территории муниципального образования | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 5. | Содержание мест захоронения | всего, в том числе | 847,0 | 180,4 | 21,3 | оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ |
| собственные доходы местного бюджета | 847,0 | 180,4 | 21,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 6. | Содержание контейнерных площадок | всего, в том числе | 4039,3 | 4039,3 | 100 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 1939,5 | 1939,5 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2099,8 | 2099,8 | 100 |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 7. | Определение координат земельных участков | всего, в том числе | 50,0 | 50,0 | 100 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 50,0 | 50,0 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 8. | Содействие занятости населения | всего, в том числе | 361,4 | 360,8 | 99,8 | оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ |
| собственные доходы местного бюджета | 361,4 | 360,8 | 99,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 9. | Народный бюджет | всего, в том числе | 5456,4 | 4941,8 | 90,6 | оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ |
| собственные доходы местного бюджета | 1355,1 | 1200,7 | 88,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3819,5 | 3459,3 | 90,6 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 281,8 | 281,8 | 100 |

--------------------------------

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря 2024 года

<\*\*>Кассовые расходы на 31 декабря 2024 года.

Таблица 4

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - | - | - | - |

Таблица 5

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 14.02.2024 года № 129 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 807 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» | 1. позиция «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложена в новой редакции;  2. абзацы 1-6 раздела V Программы изложены в новой редакции;  3. приложения 3 - 5 к Программе изложены в новой редакции. | Объем финансового обеспечения мероприятий программы приведен в соответствии с решением о бюджете |
| 2.Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 17.04.2024 года № 378 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 807 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» | 1. позиция «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложена в новой редакции;  2. абзацы 13-46 раздела III Программы изложены в новой редакции;  3. приложения 3 - 5 к Программе изложены в новой редакции. | Объем финансового обеспечения мероприятий программы приведен в соответствии с решением о бюджете |
| 3.Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.12.2024 года № 1547 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 807 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» | 1. позиция «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложена в новой редакции;  2. абзацы 1-6 раздела V Программы изложены в новой редакции;  3. приложения 3 - 5 к Программе изложены в новой редакции | Объем финансового обеспечения мероприятий программы приведен в соответствии с решением о бюджете |