**Отчет о реализации муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы»**

**за 2024 год**

**Ответственный исполнитель:**

Администрация Вожегодского муниципального округа.

**Соисполнители:**

МКП «Управление ЖКХ»

**Ответственный за подготовку годового отчёта:**

Пелевина Юлия Александровна - и.о. заведующего отделом природных ресурсов и охраны окружающей среды управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа, тел.: (817 44) 2-23-85, адрес эл/п: Pelevunaja@vozhega.ru.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Вожегодского муниципального округа |  Е.В. Первов |

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. заведующего отделом ПР и ООС управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |  Ю.А. Пелевина |
|  |  |

**03.03.2025**

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год**

 В 2024 году в рамках **основного мероприятия 2** «Содержание, ремонт артезианских скважин и строительство, ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения» муниципальной программы выполнены работы по ремонту и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Вожегодского муниципального округа на 14 объектах:

1. в рамках реализации проекта «Народный бюджет»:

- колодец д. Доровиха;

- колодец п. База ул.Транспортная;

- колодец д. Савинская;

- колодец п. Ючка, ул. Восточная;

- колодец д. Ивановская;

- колодец д. Некрасовская;

- колодец д. Огибалово;

- колодец д. Нефедовская;

- колодец д. Никольская;

- колодец д. Гридино;

- колодец д. Малая;

- колодец д. Песок.

2. за счет средств местного бюджета округа:

- обустройство колодца д. Игнатовская;

- ремонт артезианской скважины на ул. Новинки.

Также в рамках муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» в 2024 году осуществлены следующие мероприятия:

- выполнены работы по замене части водопроводной сети на территории Вожегодского муниципального округа (д. Холдынка, д. Деревенька);

- выполнены работы по замене павильона на артезианской скважине на территории Вожегодского муниципального округа (д. Левинская);

- проведены работы по устранению аварийной ситуации на водопроводной сети ул. Хватова - ул.Транспортная, д. Михайловская;

- выполнены работы по прокладке трубопровода для устранения аварийной ситуации на водопроводной сети ул. Новинки;

- выполнены работы по ремонту насосов ЭЦВ 6-10-80;

- приобретены строительные материалы (трубы, трос, муфты, отвод, заглушки, краны, мин/вата), оборудование (насосы, колонка водоразборная, электродвигатель асинхронный), материальные запасы (гипохлорита натрия);

-осуществлены расходы на выполнение сметной документации на выполнение работ по монтажу сетей водоснабжения и устройства колодца;

- выполнен ремонт водопровода п. Кадниковский, ул. Первомайская;

- выполнены работы по переподключению колодцев для технологического присоединения к новым сетям водоснабжения ул. Новинки.

Расходы на реализацию основного мероприятия 2 «Содержание, ремонт артезианских скважин и строительство, ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения» составили всего 7409,5 тыс. рублей, в том числе 3583,1 тыс. рублей средства местного бюджета, 3565,9 тыс. рублей средства областного бюджета, 260,5 тыс. рублей добровольные пожертвования физических лиц.

**В рамках основного мероприятия 3** «Повышение эксплуатационной надежности систем водоснабжения и водоотведения путем их приведения к безопасному техническому состоянию» выполнены работы по замене участка сети канализации во дворе д.66 А ул. Октябрьская п. Вожега (в рамках проекта «Народный бюджет»).

Расходы на данное мероприятие составили 117,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета 82,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 29,4 тыс. рублей, пожертвования граждан – 5,9 тыс. рублей.

**В рамках основного мероприятия 4 «Организация лабораторного контроля качества воды»** организован лабораторный контроль качества воды, произведены расходы по лабораторному исследованию воды скважин. С целью подтверждения эффективности выполненных работ администрацией округа заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в г. Сокол на выполнение работ по лабораторному контролю качества воды в п. Вожега из 3 водоразборных колонок и станции водоочистки. Вода соответствует нормативам.

Расходы на данное мероприятие составили 152,6 тыс. рублей.

**В рамках основного мероприятия 5** «Разработка схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения» в 2024 году были разработаны проекты зон санитарной охраны, получены санитарно-эпидемиологические заключения и нанесены на кадастровую карту границы ЗСО по следующим источникам:

- артезианские скважины № 1 и № 2 в п. Пролетарский, № 4780 в п. База, № 4852 в д. Марьинская, № 1806 в д. Бекетовская (35.ВЦ.02.000.Т.000020.01.24 от 22.01.2024; приказ ДПРЛиОХ ВО № 806 от 04.07.2024);

- № 412 в д. Ольшуковская (35.ВЦ.02.000.Т.000008.01.24 от 17.01.2024; приказ ДПРЛиОХ ВО № 929 от 26.07.2024).

Постановлением администрации Вожегодского муниципального округа от 7 августа 2024 года №854 утверждена схема водоснабжения и водоотведения Вожегодского муниципального округа.

 Расходы на данное мероприятие составили 385,8 тыс. рублей:

 - гидрогеологическое обоснование возможности сокращения первого пояса ЗСО скважины №412 д. Ольшуковская – 8,0 тыс. рублей,

 - определение точек в системе МСК-35 для скважины №498 д.Б.Климовская-16,0 тыс. рублей;

 - разработка схемы водоснабжения и водоотведения Вожегодского муниципального округа-103,0 тыс. рублей;

 - разработка проекта установления границ зон санитарной охраны для подземных водозаборов на сумму 258 833,33 рублей, исполнение 100%;

**В рамках основного мероприятия 6** «Субсидия МКП «Управление ЖКХ» в соответствии с постановлением администрации Вожегодского муниципального округа от 24 октября 2024 года № 1103 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа муниципальному казенному предприятию Вожегодского муниципального округа «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» перечислена субсидия МКП «УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ» (постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 01.11.2024 года № 1137 «О предоставлении субсидии муниципальному казенному предприятию Вожегодского муниципального округа «Управление жилищно-коммунальным хозяйством»).

 Расходы на данное мероприятие составили 6163,0 тыс. рублей.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы в 2024 году представлены в таблице 1.

Все из 4 запланированных показателей в 2024 году достигнуты.

2**. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2024 году**

Муниципальная программа подпрограмм не имеет.

Сведения о реализации основных мероприятий программы в 2024 году представлены в таблице 2.

Все запланированные на 2024 год мероприятия реализованы, все запланированные результаты достигнуты, проблем в ходе реализации основных мероприятий в 2024 году не возникло.

3. **Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году**

Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 3.

Всего на 2024 год в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря отчетного года предусмотрено на реализацию программы 14424,7 тыс. рублей, в т.ч.:

- местный бюджет – 10382,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 3772,7 тыс. рублей;

- добровольные пожертвования физических лиц – 269,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2024 год составили 14228,7 тыс. рублей или 98,6% к плану в т.ч.:

- местный бюджет – 10313,9 тыс. рублей или 99,3% к плану;

- областной бюджет – 3648,3 тыс. рублей или 96,7% к плану;

- добровольные пожертвования физических лиц – 266,4 тыс. рублей или 98,8% к плану.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждениям по муниципальной программе в 2024 году не доводились.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2024 году**

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2024 году отсутствуют.

5. **Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы в 2024 году**

Нормативные правовые акты в целях реализации муниципальной программы в 2024 году не принимались (таблица 4).

**6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году**

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году представлена в таблице 5.

Всего в 2024 году внесено 7 изменений в муниципальную программу, все внесенные изменения связаны с приведением финансового обеспечения программы в соответствии с решением о бюджете, а также с уточнением целевых показателей программы в 2024 году.

7**. Предварительный расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году**

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Расчет коэффициента использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме (КОмп)производится по формуле:

, где:

КОмп - коэффициент освоения средств местного бюджета по муниципальной программе;

МБфакт - кассовое исполнение местного бюджета по муниципальной программе в отчетном году;

МБплан – объем средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году, утвержденные в местном бюджете.

Коэффициент использования средств местного бюджета **равен 14228,7/14424,7=0,99**

Расчет коэффициента выполнения планового значения показателя муниципальной программы (КВПi)производится по формуле:

, где:

КВПi - коэффициент выполнения плана i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i план - плановое значение i-го показателя муниципальной программы на отчетный год.

Коэффициент выполнения планового значения показателей муниципальной программы в 2024 году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 2024 год | Факт за 2024 год | Коэффициент выполнения планового значения показателей |
| 1. количество действующих уполномоченных органов | 1 | 1 | 1/1=1 |
| 2. количество отремонтированных и обустроенных источников водоснабжения | 14 | 14 | 14/14=1 |
| 3. количество населения, обеспеченное источниками водоснабжения, соответствующими техническим требованиям | 1300 | 1572 | 1572/1300=1,21 |
| 4. доля лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам | 85 | 86 | 86/85=1,01 |

Расчет коэффициента развития показателя муниципальной программы КРi производится по формуле:

, где:

КРi - коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i фактпг - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы в году, предшествующем отчетному.

Коэффициент развития показателей муниципальной программы в 2024 году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт за 2024 год | Факт за 2023 год | Коэффициент выполнения планового значения показателей |
| 1. количество действующих уполномоченных органов | 1 | 1 | 1/1=1 |
| 2. количество отремонтированных и обустроенных источников водоснабжения | 14 | 19 | 14/19=0,74 |
| 3. количество населения, обеспеченное источниками водоснабжения, соответствующими техническим требованиям | 1572 | 1321 | 1572/1321=1,19 |
| 4. доля лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам | 86 | 85 | 86/85=1,01 |

**Таким образом, ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году = (0,99+(((1+1/2)+((1+0,74)/2)+((1,21+1,19)/2)+((1,01+1,01)/2))/4)/2= (0,99+((1+0,87+1,2+1,01)/4)/2= (0,99+1,02)/2=1**

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

**Таким образом, ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году составляет 1.**

8. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о повышении эффективности и результативности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.**

Действие муниципальной программы с 1 января 2025 года прекращено, программа признана утратившей силу в связи с утверждением муниципальной программы в проектном формате «Охрана окружающей среды, водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа» (постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.11.2024 года № 1231)

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год (факт) | 2024 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» |
| 1 | Количество действующих уполномоченных органов | Ед | 1 | 1 | 1 | нет |
| 2 | Количество отремонтированных и обустроенных источников водоснабжения | Ед | 19 | 14 | 14 | нет |
| 3 | Количество населения, обеспеченного источниками водоснабжения, соответствующими техническими требованиями | Ед | 1321 | 1300 | 1572 | нет |
| 4 | Доля лабораторных проб воды, отвечающих требуемым нормативам | % | 85 | 85 | 86 | нет |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Содержание, ремонт артезианских скважин и строительство источников нецентрализованного водоснабжения | Администрация Вожегодского муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | Отремонтировать и обустроить 14 источников водоснабжения | Отремонтировано и обустроено 14 источников водоснабжения | Нет |
| 2 | Повышение эксплуатационной надежности систем водоснабжения и водоотведения путем их приведения к безопасному техническому состоянию | Администрация Вожегодского муниципального округа | сентябрь | октябрь | сентябрь | Октябрь  | Обеспечить безопасное тех. состояние системы водоснабжения и водоотведения до 100 % | Обеспечено безопасное тех. состояние системы водоснабжения и водоотведения до 100 % | Нет  |
| 3 | Организация лабораторного контроля качества воды | Администрация Вожегодского муниципального округа | сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь | Увеличить долю лабораторных исследований проб воды, отвечающую требованиям нормативов до 85% | В 2024 году доля составила 86 % | Нет  |
| 4 | Разработка схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения | Администрация Вожегодского муниципального округа | июнь | сентябрь | июль | декабрь | Разработать проект зон санитарной охраны  | В 2024 году разработан проект ЗСО | нет |
| 5 | Субсидия МКП «Управление ЖКХ» | Администрация Вожегодского муниципального округа | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Обеспечить наличие действующего уполномоченного органа для организации водоснабжения и водоотведения | Обеспечено наличие действующего уполномоченного органа для организации водоснабжения и водоотведения | нет |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 3

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#Par2835) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#Par2836) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | всего, в том числе | 14424,7 | 14228,7 | 98,6 | Экономия средств |
| собственные доходы местного бюджета | 10382,5 | 10313,9 | 99,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 3772,7 | 3648,3 | 96,7 |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 269,5 | 266,4 | 98,8 |
| Основное мероприятие 1 | Субсидия в целях возмещения недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по водоснабжению на территории Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | - | - |
| собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Содержание, ремонт артезианских скважин и строительство, ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения | всего, в том числе | 7 597,8 | 7409,5 | 97,5 | Экономия по результатам конкурсных процедур |
| собственные доходы местного бюджета | 3643,9 | 3583,1 | 98,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 3690,3 | 3565,9 | 96,6 |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 263,6 | 260,5 | 98,8 |
| Мероприятие 3 | Повышение эксплуатационной надежности систем водоснабжения и водоотведения путем их приведения к безопасному техническому состоянию | всего, в том числе | 117,7 | 117,7 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 29,4 | 29,4 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 82,4 | 82,4 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 5,9 | 5,9 | 100 |  |
| Мероприятие 4  | Организация лабораторного контроля качества воды | всего, в том числе | 160,4 | 152,6 | 95,1 | Экономия средств (все запланированные мероприятия выполнены) |
| собственные доходы местного бюджета | 160,4 | 152,6 | 95,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5 | Разработка схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения | всего, в том числе | 385,8 | 385,8 | 100 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 385,8 | 385,8 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 6 | Субсидия МКП «Управление ЖКХ» | всего, в том числе | 6163,0 | 6163,0 | 100 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 6163,0 | 6163,0 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |  |

--------------------------------

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря 2024 года

<\*\*> Кассовые расходы на 31 декабря 2024 года

Таблица 4

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |
|  | нет |

Таблица 5

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 26.01.2024 года № 59 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 803 «Об утверждении муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. позиция «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложена в новой редакции;2. приложения 2,4 к Программе изложены в новой редакции. | объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете  |
| 2. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.02.2024 года № 163 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 803 «Об утверждении муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. позиция «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложена в новой редакции;2. приложения 2,4 к Программе изложены в новой редакции. | объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете  |
| 3. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 22.04.2024 года № 407 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 803 «Об утверждении муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. позиция «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложена в новой редакции;2. приложения 2,4 к Программе изложены в новой редакции. | объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете  |
| 4. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 27.06.2024 года № 672 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 803 «Об утверждении муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. позиция «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложена в новой редакции;2. приложения 2,4 к Программе изложены в новой редакции. | объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете  |
| 5. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 03.09.2024 года № 919 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 803 «Об утверждении муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. позиция «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложена в новой редакции;2. приложения 1,2,4 к Программе изложены в новой редакции. | объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете , уточнены целевые показатели программы  |
| 6. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 15.10.2024 года № 1054 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 803 «Об утверждении муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. позиция «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложена в новой редакции;2. приложения 2,4 к Программе изложены в новой редакции. | объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете  |
| 7. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 26.12.2024 года № 1460 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 803 «Об утверждении муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. позиция «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложена в новой редакции;2. приложения 2,4 к Программе изложены в новой редакции. | объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете  |