### АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.12.2024

1442

## От _______________ № ______________

п. Вожега

|  | О мерах по реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| --- | --- |

В целях реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона от  05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:

изменение по соглашению сторон существенных условий муниципального контракта  на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги для нужд Вожегодского муниципального округа (далее - контракт), заключенного в соответствии с Федеральным законом от  05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в срок до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, осуществляется заказчиками (муниципальными заказчиками) на основании муниципального правового акта об изменении существенных условий контракта;

изменение цены контракта осуществляется в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств, объемов финансового обеспечения закупок, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности.

2. Для изменения существенных условий контракта заказчик, являющийся казенным, бюджетным (автономным) учреждением Вожегодского муниципального округа (далее - Учреждение), на основании обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости изменения существенных условий контракта, содержащего сведения о существенных условиях контракта, подлежащих изменению, готовит обоснование необходимости их изменения, в том числе с указанием обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, предлагаемое изменение существенных условий контракта и направляет в течение пяти рабочих дней со дня получения обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) в администрацию округа, в ведении которого он находится, предложение об изменении существенных условий контракта (далее - предложение) с приложением следующих документов:

2.1. Обоснования возможности изменения существенных условий контракта, содержащего в том числе сведения о соблюдении положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, а также сведения о соответствии предлагаемого изменения цены контракта доведенным лимитам бюджетных обязательств, объемам финансового обеспечения закупок, предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности (в случае изменения цены контракта).

2.2. Документа, подтверждающего объем выполненных обязательств по контракту по состоянию на дату направления предложения, подписанного сторонами контракта (при наличии).

2.3. Копии контракта.

2.4. Проекта дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта.

2.5. Документов, подтверждающих наступление независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, являющихся основаниями для изменения существенных условий контракта.

2.6. Обоснования предлагаемой цены контракта в соответствии с положениями, установленными для обоснования начальной (максимальной) цены контракта законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, копии положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости в отношении объектов строительства (реконструкции) и искусственных сооружений на них, при финансировании муниципальных контрактов из федерального, областного бюджетов - копии положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости в отношении объектов ремонта, благоустройства (в случае изменения цены контракта).

3. Администрацией Вожегодского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня получения предложения и документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, рассматривает их и:

3.1. В случае соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2 настоящего постановления, готовит муниципальный правовой акт об изменении существенных условий контракта с приложением пояснительной записки, содержащей в том числе обоснования вносимых изменений существенных условий контракта, сведения об обстоятельствах, влекущих невозможность исполнения контракта, являющихся основаниями для изменения существенных условий контракта.

3.2. В случае отсутствия документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, администрация Вожегодского муниципального округа направляет в адрес Учреждения письмо об отказе в изменении существенных условий контракта.

4. В случае если муниципальным заказчиком является администрация Вожегодского муниципального округа, указанный заказчик на основании обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости изменения существенных условий контракта, содержащего сведения о существенных условиях контракта, подлежащих изменению, в течение пяти рабочих дней со дня получения такого обращения рассматривает его и:

4.1. В случае наличия обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, готовит проект муниципального правового акта по вопросам компетенции администрацией Вожегодского муниципального округа об изменении существенных условий контракта, обоснование возможности изменения существенных условий контракта, содержащее в том числе сведения о соблюдении положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, а также сведения о соответствии предлагаемого изменения цены контракта доведенным лимитам бюджетных обязательств (в случае изменения цены контракта), и документы, указанные в подпунктах 2.2 - 2.6 пункта 2 настоящего постановления.

4.2. В случае отсутствия обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, направляет в адрес поставщика (подрядчика, исполнителя) письмо об отказе в изменении существенных условий контракта.

5. Муниципальный правовой акт по вопросам компетенции администрацией Вожегодского муниципального округа об изменении существенных условий контракта принимается в форме постановления администрации Вожегодского муниципального округа. Проект муниципального правового акта по вопросам компетенции администрации Вожегодского муниципального округа об изменении существенных условий контракта подлежит согласованию и утверждению в порядке и в сроки, установленные инструкцией по делопроизводству в администрации Вожегодского муниципального округа.

6. В случае если изменение существенных условий контракта влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключение дополнительного соглашения осуществляется после представления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения контракта.

7. Настоящее постановление не применяется к правоотношениям, урегулированным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 года № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и размещению на официальном сайте Вожегодского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вожегодского муниципального округа                                             Е.В. Первов