АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2025

502

## От _______________ № ______________

п. Вожега

|  | Об утверждении плана подготовки Вожегодского муниципального округа к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025-2026 гг. |
| --- | --- |

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить план подготовки Вожегодского муниципального округа к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025-2026 гг.     (приложение 1).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Вожегодского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Вожегодского муниципального округа Суворова М.Г.

Глава

Вожегодского муниципального округа                                             Е.В. Первов

Утвержден

постановлением администрации

Вожегодского муниципального

округа от 14.05.2025 года № 502

План подготовки Вожегодского муниципального округа к отопительному периоду в осенне-зимний период

2025- 2026 гг.

| № п\п | Наименование работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утвердить / актуализировать порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании в установленном порядке (включая разработку и согласование с Министерствами) | 01.04.2025 | Первый заместитель главы Вожегодского муниципального округа | Предоставление подробного отчета об исполнении – не позднее 5 рабочих дней с момента наступления события Промежуточный мониторинг – ежемесячно до 5 числа, служебная записка о результатах проведения организационных мероприятиях и технических, текущий статус исполнения. |
| 2 | Утвердить /актуализировать схему теплоснабжения в установленном порядке (включая публичные слушания, разработку схемы, сбор замечаний) | 01.07.2025 | Первый заместитель главы Вожегодского муниципального округа | Предоставление подробного отчета об исполнении – не позднее 5 рабочих дней с момента наступления события Промежуточный мониторинг – ежемесячно до 5 числа, служебная записка о результатах проведения организационных мероприятиях и технических, текущий статус исполнения. |
| 3 | Утвердить план подготовки к отопительному периоду в осенне -зимний период 2025-2026 гг. (включая готовность планов ТСО, РСО, планов МКД (УК и НУ), планов СЗО) | 15.05.2025 | Первый заместитель Вожегодского муниципального округа | Предоставление подробного отчета об исполнении – не позднее 5 рабочих дней с момента наступления события Промежуточный мониторинг – ежемесячно до 5 числа, служебная записка о результатах проведения организационных мероприятиях и технических, текущий статус исполнения. |
| 4 | Утверждение (постановлением) даты окончания отопительного периода 2024-2025 гг. | 20.05.2025-25.05.2025 | Первый заместитель Вожегодского муниципального округа | Предоставление подробного отчета об исполнении – не позднее 1 рабочего дня с момента наступления события |
| 5 | Создать комиссию по обеспечению постоянного контроля за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026гг. | 01.06.2025 | Первый заместитель главы Вожегодского муниципального округа | Предоставление подробного отчета об исполнении – не позднее 5 рабочих дней с момента наступления события Промежуточный мониторинг – ежемесячно до 5 числа, служебная записка о результатах проведения организационных мероприятиях и технических, текущий статус исполнения. |
| 6 | Выполнить утвержденные планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. | 31.08.2025 | директора ТСО,РСО, директора управляющих компаний, комиссия по подготовке к ОЗП округа | Предоставление подробного отчета об исполнении – не позднее 5 рабочих дней с момента наступления события Промежуточный мониторинг – ежемесячно до 5 числа, служебная записка о результатах проведения организационных мероприятиях и технических, текущий статус исполнения. |
| 7 | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил) с оформлением актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение установленных требований | 31.08.2025 | директора ТСО,РСО, директора управляющих компаний, комиссия по подготовке к ОЗП округа | Предоставление подробного отчета об исполнении – не позднее 5 рабочих дней с момента наступления события Промежуточный мониторинг – ежемесячно до 5 числа, служебная записка о результатах проведения организационных мероприятиях и технических, текущий статус исполнения. |