Таблица 1

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вожегодского городского поселения на 2018-2024 годы»

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* (2021 год) | отчетный год (2022 год) |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вожегодского городского поселения на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество установленных светильников | штук | 12 | 5 | 5 | - |

- Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) или значение за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вожегодского городского поселения на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сетях наружного освещения | Администрация Вожегодского городского поселения | Январь 2022г. | Декабрь 2022г. | Январь 2022г. | Декабрь 2022г. | Установить 5 светильников уличного освещения | Установлено 5 светильников уличного освещения | - | - |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет»

Таблица 3

Справочная информация

о расходах местного бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета Вожегодского муниципального района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год* | Фактические расходы за отчетный год** | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вожегодского городского поселения на 2018-2024 годы» | всего | 87,8 | 87,8 | 100 | - |
|  |  | местный бюджет (собственные доходы) | 87,8 | 87,8 | 100 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет Вожегодского муниципального района | - | - | - | - |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
|  |  | физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сетях наружного освещения | всего | 87,8 | 87,8 | 100 |  |
|  |  | местный бюджет (собственные доходы) | 87,8 | 87,8 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет Вожегодского муниципального района | - | - | - | - |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
|  |  | физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.1 | Замена и установка (монтаж) энергосберегающих светильников уличного освещения | всего | 87,8 | 87,8 | 100 |  |
|  |  | местный бюджет (собственные доходы) | 87,8 | 87,8 | 100 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | -- | - | - |
|  |  | местный бюджет Вожегодского муниципального района | - | - | - | - |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение обустройства систем уличного освещения | всего | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет (собственные доходы) | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет Вожегодского муниципального района | - |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | - |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | - |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 | Строительство систем уличного освещения и установка светильников на существующие опоры | всего | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет (собственные доходы) | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет Вожегодского муниципального района | - |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | - |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | - |  |  |  |

* В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета поселения на 31 декабря отчетного года.

**  Кассовые расходы местного бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета Вожегодского муниципального района, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Таблица 4

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  | Расходы местного бюджета поселения на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на 1 января отчетного года | план на 31 декабря отчетного года | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание: | ___________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | ___________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | х | х | х |  |  |  |
| в том числе: | х | х | х |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | х | х | х |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | х | х | х |  |  |  |
| … | х | х | х |  |  |  |

Таблица 5

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета поселения

на выполнение муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

по муниципальной программе в разрезе подпрограмм

муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | Расходы местного бюджета поселения на оказание муниципальных услуг (работ) (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по муниципальной программе | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Таблица 6

Сведения об изменениях,

внесенных в муниципальную программу

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вожегодского городского поселения на 2018-2024 годы»

за отчетный период – 2022 год

| Реквизиты муниципального правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. постановление администрации Вожегодского городского поселения от 02.03.2022 года № 66 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского городского поселения от 19.12.2017 года № 298 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вожегодского городского поселения на 2018-2023 годы» (с изменениями) | 1. в названии постановления цифры «2023» заменены цифрами «2024»; 2. в пункте 1 постановления цифры «2023» заменены цифрами «2024»; 3. муниципальная программа изложена в новой редакции | В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вожегодского городского поселения (постановление администрации Вожегодского городского поселения от 20.02.2015 № 25 (с изменениями)) действие муниципальной программы продлено до 2024 года. |
| 2. постановление администрации Вожегодского городского поселения от 15.09.2022 года № 342 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского городского поселения от 19.12.2017 года № 298 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вожегодского городского поселения на 2018-2024 годы» (с изменениями) | 1. В паспорте муниципальной программы уточнен объем финансового обеспечения программы за счет средств местного бюджета; 2. раздел.3 муниципальной программы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета Вожегодского городского поселения» изложен в новой редакции; 3. приложения 1,2,4 к программе изложены в новой редакции. | Уточнен объем финансового обеспечения муниципальной программы |
| 3. постановление администрации Вожегодского городского поселения от 16.12.2022 года № 413 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского городского поселения от 19.12.2017 года № 298 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вожегодского городского поселения на 2018-2024 годы» (с изменениями) | 1. В паспорте муниципальной программы уточнен объем финансового обеспечения программы за счет средств местного бюджета; 2. раздел.3 муниципальной программы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета Вожегодского городского поселения» изложен в новой редакции; 3. приложения 1,2,4 к программе изложены в новой редакции. | 1. уточнен целевой показатель программы на 2022 год; 2. уточнен объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2022 год. |

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вожегодского городского поселения на 2018-2024 годы»

за 2022 год

Общая часть

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вожегодского городского поселения на 2018-2024 годы»

утверждена постановлением администрации Вожегодского городского поселения 19.12.2017 года № 298.

Ответственным исполнителем Программы является администрация Вожегодского городского поселения

Сроки реализации Программы – 2018-2024 годы

Целью муниципальной Программы является:

-  повышение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в сетях наружного освещения.

Для достижения указанной Цели Программа предусматривает решение следующих задач:

-замена и установка светильников уличного освещения на современные энергосберегающие светильники.

Целевыми показателями (индикатором) муниципальной программы являются:

- Количество установленных светильников (шт.).

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 1.

Количество установленных светильников – 5 штук, целевой показатель выполнен на 100% (программой предусмотрена установка 5 светильников).

Основные результаты, достигнутые в 2022 году:

За отчетный период в рамках реализации мероприятия 1.1. « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сетях наружного освещения»:

1.  администрацией поселения проведены конкурсные процедуры на выполнение работ по монтажу светильников уличного освещения на ул. Чкалова  в п. Вожега (2 светильника).

В результате проведенных конкурсных процедур победителем признан ИП Механиков Д.П., цена контракта 47284,92 рубля.

Работы выполнены в апреле 2022 года, установлено 2 светильника.

2. 21 ноября 2022 года заключен муниципальный контракт с ООО «МК35» на приобретение уличных светильников и комплектующих материалов, цена контракта 40 511,45 рублей.

В результате приобретено 3 светодиодных светильника для уличного освещения, работы по установке проведены в декабре 2022 года.

Расходы на реализацию мероприятия 1.1. в 2022 году составили 87,8 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

Расходы произведены за счет средств бюджета поселения.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа подпрограмм не имеет.

Результаты реализации основных мероприятий программы приведены в таблице 2.

В качестве основных мероприятий программы предусмотрено:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сетях наружного освещения

Срок реализации (плановый) – 01.01.2022г. - 31.12.2022г.

Фактический срок реализации совпадает с плановым.

Предусмотренные программой мероприятия реализованы, наступление контрольных событий в пределах установленных сроков.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета поселения и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем финансирования, предусмотренный в бюджете Вожегодского городского поселения на реализацию программы на 2022 год, составил 87,8 тыс. рублей, в том числе собственные средства – 87,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2022 году на реализацию программы составили 87,8 тыс. рублей или 100% от утвержденного объема финансирования на год.

Для реализации программы были привлечены средства бюджета Вожегодского городского поселения.

Информация о расходах  на реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 3.

Муниципальные задания муниципальным учреждениям для реализации программы не доводились (таблицы 4,5).

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, отрицательно повлиявших и отрицательно сказавшихся на ходе реализации муниципальной программы в 2022 году нет.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

В течение отчетного периода в программу вносились изменения 3 раза, что связано с продлением срока действия муниципальной программы до 2024 года, уточнением целевых показателей программы на 2022 год, а также объема финансового обеспечения программы на 2022 год.

Информация о внесенных изменениях в программу в 2022  году представлена в таблице 6.

6. Расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году

Расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году произведен согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной приложением 13 постановления администрации Вожегодского городского поселения от 20.02.2015 года  № 25 « Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вожегодского городского поселения» (с изменениями).

Согласно методике – программа реализуется с высоким  уровнем эффективности -  комплексная оценка составляет 100%:

Критерий 1 – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

| Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Pi – плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатора (показателя) | Si = (Fi/Pi)*100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений Si = (Pi/Fi) *100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | Cel= m (1/m)*SUM(Si) i=1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество установленных светильников | штук | 5 | 5 | 100* |  |
| Сумма значений |  |  |  | 100 |  |
| Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | 100/100*100 100 |

*Примечание: в случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

Критерий 2 – соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципальной программы

|  | L- объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программе | K- кассовое исполнение расходов муниципальной программы | Fin = K/L*100% |
| --- | --- | --- | --- |
| Fin – уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы) | 87,8 | 87,8 | 100 |

Критерий 3 – степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

| Наименование контрольных мероприятий | Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0"; |  |
| --- | --- | --- |
| 1.установка светильников уличного освещения | 1 |  |
| Сумма значений *100% | 100 |  |
| Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы |  | 100 |

| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| O - Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | O = (Cel+Fin+ Mer) /3 О = 100+ 100+ 100/3 |
|  | 100 |

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о повышении эффективности и результативности реализации муниципальной программы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от 6 мая 2022 года № 5125-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Вожегодского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Вожегодского муниципального округа Вологодской области», решением Представительного Собрания  Вожегодского муниципального округа от 31.10.2022г. № 17 «О создании Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа» администрация Вожегодского городского поселения реорганизована в форме присоединения к Вожегодскому территориальному отделу администрации Вожегодского муниципального округа.

Вожегодский территориальный отдел администрации Вожегодского муниципального округа Вологодской области является постоянно действующим территориальным органом администрации Вожегодского муниципального округа Вологодской области, осуществляющим на территории Вожегодского муниципального округа в административных границах рабочего поселка Вожега и Вожегодского сельсовета часть полномочий администрации Вожегодского муниципального округа.

Реализация муниципальной программы прекращена с 01 января 2023 года.