Таблица 1

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Вожегодского городского поселения на 2018-2024 годы»

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* (2021 год) | отчетный год (2022 год) |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского городского поселения на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий Вожегодского городского поселения | единиц | 3 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Вожегодского городского поселения | процент | 19,5 | 19,5 | 19,5 |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Вожегодского городского поселения) | процент | 8,8 | 8,8 | 8,8 |  |
| 4 | Количество благоустроенных территорий общего пользования Вожегодского городского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий Вожегодского городского поселения | процент | 33,3 | 50 | 50 |  |
| 6 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Вожегодского городского поселения | процент | 3,6 | Не менее 1 | 0 | благоустройство дворовых территорий Вожегодского городского поселения в 2022 году не осуществлялось |

- Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) или значение за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского городского поселения на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий Вожегодского городского поселения | Администрация Вожегодского городского поселения | Январь 2022 | Декабрь 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2022 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий Вожегодского городского поселения (благоустроить в 2022 году 1 общественную территорию) | В 2022 году благоустроена 1 общественная территория | Нет | - |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет»

Таблица 3

Справочная информация

о расходах местного бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета Вожегодского муниципального района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год* | Фактические расходы за отчетный год** | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского городского поселения на 2018-2024 годы» | всего | 214,5 | 214,0 | 99,8 | - |
|  |  | местный бюджет (собственные доходы) | 214,5 | 214,0 | 99,8 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет Вожегодского муниципального района | - | - | - | - |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
|  |  | физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий Вожегодского городского поселения | всего | 214,5 | 214,0 | 99,8 |  |
|  |  | местный бюджет (собственные доходы) | 214,5 | 214,0 | 99,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет Вожегодского муниципального района | - | - | - | - |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
|  |  | физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий в части реализации на территории Вожегодского городского поселения приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» | всего | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | местный бюджет (собственные доходы) | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | -- | - | - |
|  |  | местный бюджет Вожегодского муниципального района | - | - | - | - |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 | Благоустройство общественных территорий в части реализации на территории Вожегодского городского поселения приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» | всего | 214,5 | 214,0 | 99,8 | - |
|  |  | местный бюджет (собственные доходы) | 214,5 | 214,0 | 99,8 | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет Вожегодского муниципального района |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |

* В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета поселения на 31 декабря отчетного года.

**  Кассовые расходы местного бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета Вожегодского муниципального района, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Таблица 4

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  | Расходы местного бюджета поселения на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на 1 января отчетного года | план на 31 декабря отчетного года | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание: | ___________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | ___________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | х | х | х |  |  |  |
| в том числе: | х | х | х |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | х | х | х |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | х | х | х |  |  |  |
| … | х | х | х |  |  |  |

Таблица 5

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета поселения

на выполнение муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

по муниципальной программе в разрезе подпрограмм

муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | Расходы местного бюджета поселения на оказание муниципальных услуг (работ) (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по муниципальной программе | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Таблица 6

Сведения об изменениях,

внесенных в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на территории Вожегодского городского поселения на  2018-2024 годы»

за отчетный период – 2022 год

| Реквизиты муниципального правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. постановление администрации Вожегодского городского поселения от 02.03.2022 года № 65 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского городского поселения от 14.12.2017 года № 289 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского городского поселения на 2018-2023 годы» (с изменениями) | 1. в названии постановления цифры «2023» заменены цифрами «2024»; 2. в пункте 1 постановления цифры «2023» заменены цифрами «2023»; 3. муниципальная программа изложена в новой редакции | В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вожегодского городского поселения (постановление администрации Вожегодского городского поселения от 20.02.2015 № 25 (с изменениями)) действие муниципальной программы продлено до 2024 года. |
| 2. постановление администрации Вожегодского городского поселения от 16.12.2022 года № 411 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского городского поселения от 14.12.2017 года № 289 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского городского поселения на 2018-2024 годы» (с изменениями) | 1. В паспорте муниципальной программы уточнен объем финансового обеспечения программы за счет средств местного бюджета; 2. раздел.3 муниципальной программы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета Вожегодского городского поселения» изложен в новой редакции; 3. приложения 5,7 к программе изложены в новой редакции. | Уточнен объем финансового обеспечения муниципальной программы |

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Вожегодского городского поселения на 2018-2024 годы»

за 2022 год

Общая часть

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского городского поселения на 2018-2024 годы» утверждена постановлением администрации Вожегодского городского поселения 14.12.2017 года № 289 (с изменениями).

Ответственным исполнителем Программы является администрация Вожегодского городского поселения

Сроки реализации Программы – 2018-2024 годы

Целью муниципальной Программы является:

- повышение уровня благоустройства территории Вожегодского городского поселения.

Для достижения указанной Цели Программа предусматривает решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Вожегодского городского поселения;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Вожегодского городского поселения;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Вожегодского городского поселения.

Целевым показателем (индикатором) муниципальной программы являются:

- Количество благоустроенных дворовых территорий Вожегодского городского поселения;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Вожегодского городского поселения;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Вожегодского городского поселения);

- количество благоустроенных территорий общего пользования Вожегодского городского поселения;

- доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий Вожегодского городского поселения;

- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Вожегодского городского поселения.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 1.

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Вожегодского городского поселения – составляет 19,5%, что составляет 100% к показателю, утвержденному муниципальной программой на 2022год.

В 2022 году благоустройство дворовых территории не производилось.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Вожегодского городского поселения) – 8,8%, что составляет 100% к утвержденному показателю.

В 2022 году благоустройство дворовых территории не производилось.

Количество благоустроенных территорий общего пользования Вожегодского городского поселения –1, что составляет 100% к утвержденному показателю.

В 2022 году выполнены работы по благоустройству общественной территории по адресу: Вологодская область, Вожегодский район, Вожегодское городское поселение, п. Вожега, ул. Октябрьская между д. 44-46.

Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий Вожегодского городского поселения – 50%, что составляет 100% к утвержденному показателю.

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Вожегодского городского поселения – 0%, что составляет 0% к утвержденному показателю (не менее 1).

В 2022 году благоустройство дворовых территории не производилось.

Основные результаты, достигнутые в 2022 году:

Администрацией поселения в 2022 году заключено 3 договора на общую сумму 15,0 тыс. рублей:

- определение достоверности сметной стоимости по объекту «Благоустройство общественной территории п. Вожега, сквер ул. Советская (2 этап)» – 7,8 тыс. рублей;

- выполнение сметной документации «Благоустройство общественной территории п.Вожега, сквер ул.Советская (2 этап)» - 7,2 тыс. рублей;

В рамках реализации программы заключено Соглашение с администрацией Вожегодского муниципального района о передаче осуществления отдельных полномочий по организации благоустройства территории Вожегодского городского поселения, в части реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

В ходе реализации переданного на уровень района полномочия, администрацией Вожегодского муниципального района осуществлены следующие мероприятия:

- 10 марта 2022 года заключен муниципальный контракт на благоустройство общественной территории Вологодская область, Вожегодский район, Вожегодское городское поселение, п. Вожега, ул. Октябрьская между д. 44-46.

Цена контракта: 1 232 742,65

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «Эколиния».

В ходе реализации данного мероприятия на объекте выполнены следующие работы:

- подготовительные работы (Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций)

- установка ограждения, ворот, скамеек, урн (Ограждение спортивной площадки  2Д h=4м с калитками/2шт/ (площадка 18*36); Ворота с баскетбольным щитом и сеткой -2шт; Скамья бульварная без спинки БС-1 – 2шт; Урна металлическая опрокидывающаяся – 2шт).

- Заключены 2 договора  на благоустройство общественной территории - сквер на ул. Советская п. Вожега (2 этап) на общую сумму 757 330,00 рублей:

- на сумму 556 520,00 рублей с ИП Гурин Р.В. (предусмотрено изготовлен и установлен постамент из природного камня, изготовлена и установлена на постамент фигура);

- на сумму 200 810,00 рублей с ООО «Вожегаэнергосервис» (установлены 3 парковых светильника).

Итого расходы администрации Вожегодского муниципального района в 2022 году составили 1 990 072,65 рублей, софинансирование местного бюджета (из бюджета Вожегодского городского поселения) в размере 10% составило 199 007,27 рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа подпрограмм не имеет.

Результаты реализации основных мероприятий программы приведены в таблице 2.

В качестве основных мероприятий программы предусмотрено:

- Благоустройство дворовых и общественных территорий Вожегодского городского поселения

В результате реализации данного мероприятия  повысится  уровень благоустройства дворовых и общественных территорий Вожегодского городского поселения.

Срок реализации (плановый) – январь 2022г. – декабрь 2022г.

Фактический срок реализации совпадает с плановым.

Все предусмотренные программой на отчетный период мероприятия реализованы:

- органам местного самоуправления Вожегодского муниципального района передано осуществление отдельных полномочий по организации благоустройства территории Вожегодского городского поселения в части реализации на территории Вожегодского городского поселения приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»

контрольные события соответствуют установленным срокам:

- Соглашение с администрацией Вожегодского муниципального района на осуществление переданных полномочий заключено в декабре 2021 года  (предусмотрено программой – декабрь 2021г).

Нарушений сроков реализации муниципальной программы не выявлено.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета поселения и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем финансирования, предусмотренный в бюджете Вожегодского городского поселения на реализацию программы на 2022 год, составил 214,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2022 году на реализацию программы составили 214,0 тыс. рублей или 99,8% от утвержденного объема финансирования на год.

Для реализации программы были привлечены средства бюджета Вожегодского городского поселения;

Информация о расходах  на реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 3.

Муниципальные задания муниципальным учреждениям для реализации программы не доводились (таблицы 4,5).

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов отрицательно повлиявших и отрицательно сказавшихся на ходе реализации муниципальной программы в 2022 году нет.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

В течение отчетного периода в программу вносились изменения 2 раза, что связано с продлением срока действия программы до 2024 года, а также уточнением объемов финансирования на реализацию целей программы.

Информация о внесенных изменениях в программу в 2022 году представлена в таблице 6.

6. Расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году

Расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году произведен согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной приложением 13 постановления администрации Вожегодского городского поселения от 20.02.2015 года № 25 « Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вожегодского городского поселения» (с изменениями).

Согласно методике – программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности -  комплексная оценка составляет 94,3%:

Критерий 1 – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

| Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Pi – плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатора (показателя) | Si = (Fi/Pi)*100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений Si = (Pi/Fi) *100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | Cel= m (1/m)*SUM(Si) i=1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество благоустроенных дворовых территорий Вожегодского городского поселения | единиц | 0 | 0 | 100 |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Вожегодского городского поселения | процент | 19,5 | 19,5 | 100 |  |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Вожегодского городского поселения) | процент | 8,8 | 8,8 | 100 |  |
| Количество благоустроенных территорий общего пользования Вожегодского городского поселения | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий Вожегодского городского поселения | процент | 50 | 50 | 100 |  |
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Вожегодского городского поселения | процент | Не менее 1 | 0 | 0 |  |
| Сумма значений |  |  |  | 500 |  |
| Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | 500/600*100 83,3 |

Критерий 2 – соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципальной программы

|  | L- объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программе | K- кассовое исполнение расходов муниципальной программы | Fin = K/L*100% |
| --- | --- | --- | --- |
| Fin – уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы) | 214,5 | 214,0 | 99,8 |

Критерий 3 – степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

| Наименование контрольных мероприятий | Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0"; |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Заключить Соглашение с администрацией Вожегодского муниципального района на осуществление переданных полномочий | 1 |  |
| Заключение договоров на создание сметной документации и на проверку достоверности определения сметной стоимости работ | 1 |  |
| Сумма значений *100% | 200 |  |
| Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы |  | 100 |

| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| O - Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | O = (Cel+Fin+ Mer) /3 О = 100+ 83,3+ 99,8/3 |
|  | 94,3 |

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о повышении эффективности и результативности реализации муниципальной программы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от 6 мая 2022 года № 5125-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Вожегодского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Вожегодского муниципального округа Вологодской области», решением Представительного Собрания  Вожегодского муниципального округа от 31.10.2022г. № 17 «О создании Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа» администрация Вожегодского городского поселения реорганизована в форме присоединения к Вожегодскому территориальному отделу администрации Вожегодского муниципального округа.

Вожегодский территориальный отдел администрации Вожегодского муниципального округа Вологодской области является постоянно действующим территориальным органом администрации Вожегодского муниципального округа Вологодской области, осуществляющим на территории Вожегодского муниципального округа в административных границах рабочего поселка Вожега и Вожегодского сельсовета часть полномочий администрации Вожегодского муниципального округа.

Реализация муниципальной программы прекращена с 01 января 2023 года.